MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA

Dirección de Innovación Educativa — INNOVA

Programa de Dotación de Herramientas Digitales

DOCUMENTO CONSOLIDADO

DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REPORTES DE AVANCE

Sistema DIGIKAL

Plataforma institucional de registro, control y consulta de la dotación de herramientas digitales a establecimientos educativos públicos

«Documento consolidado que recopila la documentación técnica generada y los reportes de avance del desarrollo y funcionamiento del sistema durante las fases previas a su entrega final.»

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Producto entregable | Documento consolidado de documentación técnica y reportes de avance |
| Sistema | DIGIKAL |
| Repositorio | INNOVA-MINEDUC / DIGIKAL |
| Rama analizada | develop |
| Período que cubre | 18 de febrero de 2026 – 25 de septiembre de 2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Responsable técnico | blopez.jayes@mineduc.edu.gt |
| Fecha de emisión | 25 de septiembre de 2026 |
| Clasificación | Uso interno institucional |

Guatemala, septiembre de 2026

Índice

El índice se genera automáticamente. Para actualizarlo en Microsoft Word, seleccione la tabla y presione F9, o bien Referencias → Actualizar tabla → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción	4

1.1 Propósito	4

1.2 Alcance	4

1.3 Documentación consolidada	4

2. Descripción general del sistema	5

2.1 Objetivo del sistema	5

2.2 Módulos funcionales	5

2.3 Perfiles de usuario	5

3. Arquitectura técnica	7

3.1 Componentes tecnológicos	7

3.2 Organización del código	7

3.3 Despliegue	8

3.4 Integraciones externas	8

4. Modelo de datos	9

4.1 Entidades principales	9

4.2 Relaciones	9

4.3 Control de cambios del esquema	9

5. Documentación de la API	11

5.1 Convenciones generales	11

5.2 Catálogo de endpoints por módulo	11

5.3 Comportamiento de los módulos principales	11

5.4 Módulo Ciudadanía Digikal	12

6. Seguridad	13

6.1 Auditoría de código realizada	13

6.2 Hallazgos y estado de remediación	13

6.3 Controles vigentes	13

6.4 Tratamiento de datos personales	14

6.5 Seguridad en el ciclo de construcción	14

7. Reportes de avance por fase	15

7.1 Fase 1 — Arranque del proyecto (18 de febrero – 27 de marzo de 2026)	15

7.2 Fase 2 — Primera versión funcional (17 de abril – 29 de abril de 2026)	15

7.3 Fase 3 — Backend, autenticación y persistencia (30 de abril – 14 de mayo de 2026)	15

7.4 Fase 4 — Tablero, documentación y endurecimiento (10 de julio – 23 de julio de 2026)	15

7.5 Fase 5 — Auditoría de seguridad y estabilización (6 de agosto – 26 de agosto de 2026)	15

7.6 Fase 6 — Ciudadanía Digikal (9 de septiembre – 22 de septiembre de 2026)	16

7.7 Fase 7 — Corrección del conteo de dispositivos (24 y 25 de septiembre de 2026)	16

7.8 Resumen cuantitativo del desarrollo	16

8. Estado actual del sistema	17

8.1 Situación general	17

8.2 Datos en operación — Ciudadanía Digikal	17

8.3 Incidencia resuelta en el último ciclo	17

8.4 Calidad de los datos de origen	17

9. Pendientes y recomendaciones	19

10. Conclusiones	20

Anexo A. Inventario documental del proyecto	21

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

El presente documento reúne, en un solo entregable, la documentación técnica producida a lo largo del desarrollo del sistema DIGIKAL y los reportes de avance correspondientes a cada una de las fases previas a su entrega final. Su finalidad es dejar constancia verificable de qué se construyó, cómo está construido, en qué estado se encuentra y qué queda pendiente, de modo que el sistema pueda ser auditado, mantenido o transferido a otro equipo técnico sin depender del conocimiento no escrito de quienes lo desarrollaron.

A diferencia de un informe de cierre, que se limita a declarar resultados, este documento consolida el material técnico ya generado —catálogo de APIs, detalle de endpoints, guía de migraciones e informe de seguridad— y lo integra con la trazabilidad real del desarrollo obtenida del historial del repositorio. Todas las cifras que aparecen en el documento provienen del código fuente, del repositorio o de la base de datos en operación; ninguna fue estimada.

## 1.2 Alcance

El documento cubre la totalidad del sistema DIGIKAL en su rama de desarrollo (develop), lo que comprende:

- El servicio de backend (API REST en Node.js/Express con Sequelize sobre MySQL).

- La aplicación de frontend (interfaz web en Vue 3 con Vuetify).

- La infraestructura de despliegue (contenedores Docker, Nginx y flujos de integración y entrega continua).

- El módulo público «Ciudadanía Digikal», incorporado en la fase de septiembre de 2026.

- Los controles de seguridad implementados y el estado de los hallazgos de la auditoría de código.

Quedan fuera del alcance: el proceso externo que carga los archivos remitidos por las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) a la base de tablets, del cual DIGIKAL es únicamente consumidor de lectura; y los sistemas institucionales de terceros con los que la plataforma se integra.

## 1.3 Documentación consolidada

Este entregable integra y actualiza los siguientes documentos, generados durante el desarrollo:

| Documento fuente | Fecha | Contenido incorporado |
| --- | --- | --- |
| Documentación técnica de APIs REST del sistema Digikal | 25/06/2026 | Catálogo de endpoints por módulo, datos de entrada y salida, y niveles de autenticación (capítulo 5). |
| Detalle de endpoints: Dashboard, Catálogo, Dotaciones y Escuela | 25/06/2026 | Estructura exacta de respuestas y comportamiento de filtros de los cuatro módulos principales (apartado 5.3). |
| Guía de migraciones de base de datos | 23/07/2026 | Procedimiento de versionado del esquema y control de cambios (apartado 4.3). |
| Informe de seguridad del sistema DIGIKAL | 12/08/2026 | Hallazgos de la auditoría de código y estado actual de su remediación (capítulo 6). |
| Historial del repositorio (142 registros de cambios) | 18/02/2026 – 24/09/2026 | Cronología verificable de los avances por fase (capítulo 7). |

# 2. Descripción general del sistema

## 2.1 Objetivo del sistema

DIGIKAL es la plataforma institucional que registra, controla y publica la dotación de herramientas digitales entregadas a los establecimientos educativos del sector público. El sistema resuelve tres necesidades que antes se atendían con hojas de cálculo dispersas: saber qué equipo se entregó y a quién, respaldar cada entrega con su acta firmada, y permitir que las autoridades —y la ciudadanía, en el módulo público— consulten el estado de la dotación sin solicitar reportes manuales.

## 2.2 Módulos funcionales

El sistema está organizado en once módulos, cada uno con su vista en la interfaz y su conjunto de rutas en la API:

| Módulo | Vista principal | Función |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | LoginView | Inicio de sesión con credenciales institucionales y validación permanente del token de sesión. |
| Tablero de indicadores | Dashboard | Totales nacionales de establecimientos, estudiantes, equipos y conexiones, con mapa y filtros por departamento y municipio. |
| Estadísticas | DashboardEstadisticas | Series comparativas por ciclo y por año, con mapa, tabla y tarjetas de indicadores. |
| Catálogo de equipos | CatalogosView | Modelos de equipo, unidades físicas registradas con número de serie y código SICOIN, y su valor. |
| Registro de dotaciones | CreateEvents | Alta de una entrega: escuela, equipos, conexión a internet, imágenes y actas firmadas. |
| Consulta de dotaciones | DownloadData | Historial completo de entregas y generación de reportes en Excel y PDF. |
| Detalle de escuela | SchoolView | Ficha de un establecimiento con sus dotaciones, equipos y beneficiarios. |
| Carga masiva | UploadData / CargaView | Incorporación de datos desde archivos Excel, con reporte de errores por fila. |
| Gestión de usuarios | UserManagement | Administración de cuentas y roles (exclusivo del rol administrador). |
| Bitácora de auditoría | AuditLogView | Registro de accesos y operaciones sensibles (exclusivo del rol administrador). |
| Ciudadanía Digikal | CiudadaniaDigitalView | Consulta pública de las tabletas entregadas, mapa por departamento y verificación de número de serie. |

## 2.3 Perfiles de usuario

El control de acceso se resuelve contra el identificador numérico del rol y no contra su nombre. Esta decisión es deliberada: mientras la comparación se hacía por nombre, renombrar la fila del catálogo de roles bastaba para convertir a todos los usuarios en administradores.

| Rol | ID | Alcance de acceso |
| --- | --- | --- |
| Administrador | 1 | Acceso total: gestión de usuarios y roles, catálogo de equipos, dotaciones, escuelas y bitácora de auditoría. |
| Usuario | 2 | Registro y consulta de dotaciones, escuelas y catálogos. Sin acceso a la administración de cuentas. |
| Auditor | 3 | Únicamente las vistas «Crear Dotación» y «Dotaciones». Sin acceso a gestión de usuarios, roles, alta de equipos ni bitácora. |
| Público (sin sesión) | — | Tablero de inicio, estadísticas y módulo Ciudadanía Digikal, con respuestas limitadas a nivel de equipo y establecimiento. |

# 3. Arquitectura técnica

## 3.1 Componentes tecnológicos

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desacopladas: una aplicación de página única que consume una API REST, y una base de datos relacional a la que solo accede el backend. Cada capa se despliega en su propio contenedor.

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Interfaz de usuario | Vue 3 (Composition API) + Vuetify 3 | 3.5.22 / 3.10.10 |
| Empaquetado | Vite + Tailwind CSS | 6.x / 4.1.18 |
| Gestión de estado | Pinia | 3.0.4 |
| Mapas y gráficos | amCharts 5, Three.js | 5.14.4 / 0.169.0 |
| Generación de reportes | ExcelJS, jsPDF + AutoTable | 4.4.0 / 4.2.1 |
| Servidor de aplicación | Node.js + Express | 20/22 · Express 5.2.1 |
| Mapeo objeto-relacional | Sequelize + sequelize-cli | 6.37.7 |
| Base de datos | MySQL | 8 |
| Autenticación | JSON Web Tokens + bcryptjs | 9.0.3 / 3.0.3 |
| Endurecimiento HTTP | Helmet, CORS, express-rate-limit | 8.3.0 / 2.8.6 / 8.5.1 |
| Contenedores | Docker (construcción multietapa) + Nginx sin privilegios | — |
| Integración y entrega continua | GitHub Actions + GitHub Container Registry | — |
| Análisis estático de seguridad | Semgrep, Trivy y CodeQL | — |

## 3.2 Organización del código

El código está separado por responsabilidad, de forma que cada pieza tiene un único lugar donde vive:

| Componente | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Controladores | 14 | Lógica de cada módulo de la API. |
| Modelos | 17 | Entidades de Sequelize y sus relaciones. |
| Archivos de rutas | 12 | Declaración de endpoints y su nivel de acceso. |
| Servicios | 5 | Integraciones externas y agregaciones (bucket de archivos, auditoría, estadísticas). |
| Middlewares | 2 | Autenticación/autorización y limitación de peticiones. |
| Migraciones | 9 | Versionado del esquema de base de datos. |
| Seeders | 10 | Carga de catálogos base y datos de prueba. |
| Vistas del frontend | 18 | Pantallas de la aplicación. |
| Componentes reutilizables | 23 | Tablas, gráficos, mapas y elementos compartidos. |
| Endpoints publicados | 48 | Total de rutas expuestas por la API. |

## 3.3 Despliegue

El despliegue se realiza con Docker Compose sobre tres servicios: backend, frontend y base de datos. Dos decisiones de configuración merecen registrarse porque corrigen riesgos concretos detectados durante el desarrollo:

- La base de datos no publica puertos hacia el exterior. Solo se alcanza por la red interna de Docker. Publicarla en un servidor con dirección pública equivaldría a exponer la base completa a Internet.

- Las variables sensibles se declaran obligatorias en el archivo de composición: si falta la contraseña de la base o la URL pública de la API, el despliegue se detiene en lugar de arrancar con un valor por defecto.

El frontend se sirve desde una imagen de Nginx sin privilegios construida en varias etapas, de modo que la imagen final no contiene herramientas de compilación ni dependencias de desarrollo.

## 3.4 Integraciones externas

| Integración | Propósito | Comportamiento ante fallo |
| --- | --- | --- |
| Bucket de archivos (COSMO) | Almacenamiento de actas firmadas e imágenes de las dotaciones. | Respaldo automático en disco local; el registro de la dotación nunca se pierde por una caída del bucket. |
| Servicio institucional de establecimientos | Consulta de datos de escuelas por código MINEDUC. | El sistema responde con la información almacenada localmente. |
| Base de datos de tabletas (Ciudadanía) | Consulta de las tabletas entregadas, alimentada por el proceso externo que procesa los archivos de las OPF. | Si faltan credenciales, las rutas del módulo responden 503 y el resto del sistema sigue operando. |

# 4. Modelo de datos

## 4.1 Entidades principales

| Entidad | Contenido |
| --- | --- |
| Escuela | Establecimiento educativo con su código MINEDUC, dirección, departamento y municipio. |
| Departamento / Municipio | Catálogo geográfico oficial que clasifica a los establecimientos. |
| Dotación | Entrega realizada a una escuela en una fecha, con su descripción y su proyecto asociado. |
| Equipo | Unidad física entregada, con número de serie, código SICOIN y valor. |
| ModeloEquipo / TipoEquipo | Catálogo jerárquico de modelos y sus tipos (laptop, tableta, impresora, entre otros). |
| Acta | Documento firmado que respalda una dotación. Una dotación admite varias actas. |
| DotacionImagen | Evidencia fotográfica asociada a la entrega. |
| Internet | Datos de la conexión entregada junto con el equipamiento. |
| Beneficiario | Persona registrada como receptora dentro de un establecimiento. |
| User / Role | Cuentas de acceso y catálogo de roles del sistema. |
| AuditLog | Bitácora de acciones sensibles, vinculada al usuario que las ejecutó. |
| TabletCiudadania | Registro de las tabletas del programa de Ciudadanía Digital. |

## 4.2 Relaciones

Las relaciones se declaran en un único archivo, de forma que el grafo completo del modelo puede leerse de una sola vez. Las principales son:

- Una escuela tiene muchas dotaciones y muchos beneficiarios.

- Una dotación pertenece a una escuela, tiene una conexión a internet, muchas actas y muchas imágenes.

- Dotación y equipo mantienen una relación de muchos a muchos, resuelta mediante una tabla intermedia con restricción de unicidad para impedir que el mismo equipo se registre dos veces en la misma entrega.

- Cada equipo pertenece a un modelo, y cada modelo a un tipo de equipo.

- Cada usuario pertenece a un rol, y cada registro de la bitácora al usuario que originó la acción.

## 4.3 Control de cambios del esquema

El esquema de la base de datos no se modifica manualmente: todo cambio se expresa como una migración versionada y reversible. A la fecha de este documento se han aplicado nueve migraciones:

| Fecha | Migración | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 12/05/2026 | initial-schema | Creación del esquema completo inicial. |
| 17/06/2026 | create-audit-logs | Incorporación de la bitácora de auditoría. |
| 21/07/2026 | dotaciones-origen | Trazabilidad del origen de cada dotación. |
| 21/07/2026 | actas-multiples | Soporte de varias actas por dotación. |
| 21/07/2026 | actas-origen | Distinción entre actas almacenadas en el bucket y en disco local. |
| 12/08/2026 | user-security-fields | Campos de bloqueo de cuenta por intentos fallidos. |
| 18/08/2026 | drop-audit-ip | Retiro de la dirección IP de la bitácora por minimización de datos. |
| 18/08/2026 | municipios-faltantes | Completado del catálogo geográfico. |
| 19/08/2026 | create-tablets-ciudadania | Estructuras del módulo Ciudadanía Digikal. |

El procedimiento de aplicación, reversión y resolución de conflictos está documentado en la guía de migraciones que acompaña al repositorio.

# 5. Documentación de la API

## 5.1 Convenciones generales

- Todas las rutas comparten el prefijo /api/v1/.

- La autenticación se realiza mediante un token JWT enviado en el encabezado Authorization: Bearer <token>.

- Las respuestas de error devuelven un mensaje genérico; el detalle técnico queda únicamente en el registro del servidor, para no revelar nombres de tablas, columnas ni fragmentos de consulta.

- Todas las rutas tienen limitación de peticiones por dirección IP, con cupos distintos según se trate de inicio de sesión, lectura autenticada, escritura o consulta pública.

## 5.2 Catálogo de endpoints por módulo

| Módulo | Ruta base | Endpoints | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | /api/v1/auth | 3 | Público / con token |
| Usuarios | /api/v1/user | 5 | Administrador |
| Roles | /api/v1/role | 5 | Administrador |
| Escuelas | /api/v1/escuelas | 6 | Con token |
| Equipos | /api/v1/equipos | 4 | Con token |
| Tipos de equipo | /api/v1/tipo_equipos | 1 | Con token |
| Dotaciones | /api/v1/dotacion | 3 | Con token |
| Carga de archivos | /api/v1/upload | 1 | Con token |
| Tablero de indicadores | /api/v1/dashboard | 2 | Público / detalle con token |
| Estadísticas | /api/v1/estadisticas | 5 | Público |
| Bitácora de auditoría | /api/v1/audit | 2 | Administrador |
| Ciudadanía Digikal | /api/v1/ciudadania | 11 | Mixto |
| Total | — | 48 | — |

## 5.3 Comportamiento de los módulos principales

El documento de detalle de endpoints dejó constancia de un aspecto que condiciona el rendimiento y que debe conocerse antes de cualquier ampliación: los módulos de catálogo y dotaciones no aceptan parámetros de filtro en el servidor. La pantalla descarga siempre el conjunto completo y filtra en el navegador.

| Módulo | Endpoint | Filtros admitidos en el servidor |
| --- | --- | --- |
| Tablero de indicadores | POST /dashboard | Departamento y municipio. No existen filtros por fecha, proyecto ni rango. |
| Catálogo de equipos | GET /equipos, GET /equipos/:id, GET /tipo_equipos | Ninguno. El filtrado se realiza en el navegador. |
| Dotaciones | GET /dotacion | Ninguno. Devuelve el historial completo de dotaciones. |
| Detalle de escuela | GET /escuelas/:codigo | No aplica: la ruta ya identifica un único establecimiento. |

Esta característica es aceptable con los volúmenes actuales, pero se señala en el capítulo de recomendaciones como el primer punto a revisar si el catálogo crece de manera sostenida.

## 5.4 Módulo Ciudadanía Digikal

Incorporado en septiembre de 2026, es el único módulo de consulta abierta al público. Lee —sin modificar— la base de datos del programa de tabletas, alimentada por el proceso que procesa los archivos remitidos por las Organizaciones de Padres de Familia. Expone cuatro funciones:

- Resumen general: total de herramientas registradas, desglose entre estudiantes y docentes, establecimientos con entrega confirmada y distribución por departamento para el mapa.

- Verificación por número de serie: responde si una tableta consta como registrada y a qué establecimiento pertenece.

- Consulta por establecimiento: cantidad de tabletas registradas en un centro educativo, por código o por nombre.

- Solicitud de corrección de número de serie: flujo en tres pasos —solicitud con oficio firmado por el director, verificación por personal con sesión, y aprobación— que constituye la única excepción autorizada a la regla de solo lectura sobre esa base.

El tratamiento de datos personales de este módulo se describe en el apartado 6.4.

# 6. Seguridad

## 6.1 Auditoría de código realizada

El 12 de agosto de 2026 se realizó una revisión de seguridad del código fuente sobre la rama develop, con alcance de backend, frontend e infraestructura de contenedores. La revisión identificó diez hallazgos: tres de severidad crítica, cinco de severidad alta y dos de severidad media.

La auditoría señaló un patrón común detrás de casi todos los hallazgos: la autorización se aplicaba ruta por ruta en lugar de aplicarse por defecto, de modo que bastaba olvidar una línea en un archivo de rutas para dejar una operación de escritura completamente abierta.

## 6.2 Hallazgos y estado de remediación

El estado que se consigna a continuación fue verificado contra el código fuente actual de la rama develop:

| # | Hallazgo | Severidad | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoints de escritura sin autenticación (eliminar escuelas y roles) | Crítica | Corregido: todas las rutas exigen token y rol administrador. |
| 2 | Escalada de privilegios mediante modificación del catálogo de roles | Crítica | Corregido: el control de acceso se hace contra el identificador del rol, no contra su nombre. |
| 3 | Inicio de sesión sin límite de intentos | Crítica | Corregido: cinco intentos fallidos por IP cada quince minutos, más bloqueo por cuenta. |
| 4 | Secreto de firma del token con valor por defecto adivinable | Alta | Corregido: la variable es obligatoria, se exige longitud mínima de 32 caracteres y se rechazan valores de ejemplo conocidos. |
| 5 | Archivos subidos validados solo por su tipo declarado | Alta | Corregido: se valida además el contenido real del archivo. |
| 6 | Datos personales accesibles en rutas públicas | Alta | Corregido: las respuestas públicas se limitan a nivel de equipo y establecimiento. |
| 7 | Token almacenado en el navegador, sin revocación | Alta | Pendiente: el token sigue almacenándose en el navegador. Ver capítulo 9. |
| 8 | Base de datos expuesta con credenciales por defecto | Alta | Corregido: la base no publica puertos y las credenciales son obligatorias. |
| 9 | Fuga de mensajes de error internos al cliente | Media | Corregido: respuestas de error unificadas y genéricas. |
| 10 | Ausencia de Helmet y política de CORS abierta | Media | Corregido: Helmet activo y lista explícita de orígenes permitidos. |

## 6.3 Controles vigentes

La auditoría dejó constancia de las defensas que ya funcionaban correctamente y que no debían modificarse al aplicar las correcciones. Sumadas a las incorporadas posteriormente, los controles vigentes son:

- Contraseñas almacenadas con bcrypt. El factor de costo se centraliza en un único punto para que el hash señuelo del inicio de sesión y el alta de usuarios usen el mismo valor y no se abra un canal de tiempos que revele qué correos existen.

- Consultas parametrizadas en todo el acceso a datos; no se detectó ninguna inyección SQL.

- Validación de tipo de los identificadores antes de incorporarlos a consultas hacia servicios externos.

- Protección contra recorrido de directorios en la eliminación de archivos.

- Archivo de variables de entorno excluido del control de versiones; no hay secretos en el historial.

- Bitácora de auditoría con control de rol administrador, que registra todo intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, así como las altas, modificaciones y eliminaciones de cuentas.

- Limitación de peticiones diferenciada por caso de uso, definida en un único archivo compartido para impedir que el limitador se aplique por error a la ruta equivocada.

## 6.4 Tratamiento de datos personales

Las tablas del programa de tabletas contienen el nombre del beneficiario, el nombre y número de identidad del tutor y su número de teléfono. Dado que las consultas del módulo Ciudadanía Digikal son públicas, las respuestas se mantienen deliberadamente a nivel de equipo y de establecimiento: número de serie, marca, modelo, estado y centro educativo. No se devuelve ningún dato que identifique a una persona, ni el campo de observaciones, que es texto libre escrito por cada organización y puede contener cualquier cosa.

En la misma línea, la consulta por establecimiento devuelve conteos y no el listado de números de serie: publicar el inventario completo de un centro educativo no aporta nada a quien consulta legítimamente y sí facilitaría el trabajo a quien pretendiera inventariar bienes ajenos. Si en el futuro se requiriera el detalle por persona, deberá implementarse en un endpoint separado, detrás de autenticación y con su propia justificación.

## 6.5 Seguridad en el ciclo de construcción

Los flujos de integración continua ejecutan tres analizadores antes de publicar cualquier imagen: Semgrep sobre el código fuente, Trivy sobre la imagen de contenedor construida —con un paso de auditoría y otro de bloqueo— y CodeQL sobre las solicitudes de incorporación de cambios. Los reportes se publican en el panel de seguridad del repositorio. Buena parte de las correcciones registradas entre julio y agosto de 2026 proviene directamente de hallazgos levantados por estas herramientas.

# 7. Reportes de avance por fase

El desarrollo se ejecutó en siete fases entre febrero y septiembre de 2026. La cronología que sigue está reconstruida a partir de los 142 registros de cambios del repositorio, de modo que cada avance declarado es verificable contra el historial.

## 7.1 Fase 1 — Arranque del proyecto (18 de febrero – 27 de marzo de 2026)

Constitución del repositorio institucional, definición de la estructura de backend y frontend, y puesta en marcha de los primeros flujos de control de calidad en GitHub Actions. En esta fase se construyeron las primeras versiones del mapa y del modelo de base de datos, y se estableció el esquema de ramas (main y develop) que se mantuvo durante todo el proyecto.

## 7.2 Fase 2 — Primera versión funcional (17 de abril – 29 de abril de 2026)

Se completó la primera versión utilizable del sistema: arquitectura del frontend en Vue 3, módulo de catálogos, módulo de tablas, y las pantallas de carga de datos. Se incorporó la construcción de imágenes Docker multietapa y su publicación automática en el registro de contenedores, junto con la inyección de variables de entorno en tiempo de ejecución.

## 7.3 Fase 3 — Backend, autenticación y persistencia (30 de abril – 14 de mayo de 2026)

Fase de mayor densidad técnica del proyecto. Se implementó el servidor Express con sus rutas principales, el controlador de autenticación con emisión de tokens, la protección de rutas en el enrutador del frontend y el cliente HTTP con interceptor de sesión. En paralelo se formalizó la persistencia: esquema inicial mediante migraciones de Sequelize, seeders de catálogos, controlador de carga masiva desde Excel con reporte de errores, e integración del bucket para el almacenamiento de imágenes. Se resolvieron además las primeras correcciones de Nginx y del enrutamiento de la aplicación de página única.

## 7.4 Fase 4 — Tablero, documentación y endurecimiento (10 de julio – 23 de julio de 2026)

Construcción del tablero de indicadores y refinamiento de la interfaz. Se incorporó la paginación del listado principal, se ajustaron los indicadores y se documentó formalmente la API: el 25 de junio se emitieron los dos documentos técnicos de endpoints que este entregable consolida. El 23 de julio se añadieron Semgrep y Trivy a los flujos de integración continua y se atendió el primer bloque de hallazgos de CodeQL, principalmente sobre ausencia de limitación de peticiones y construcción de consultas a partir de entradas del usuario.

## 7.5 Fase 5 — Auditoría de seguridad y estabilización (6 de agosto – 26 de agosto de 2026)

Cierre de la primera versión completa y revisión de seguridad. El 12 de agosto se emitió el informe de auditoría de código y al día siguiente comenzó la aplicación de las correcciones: ajustes en el inicio de sesión, adaptación del diseño a dispositivos móviles, retiro de variables de entorno del control de versiones y endurecimiento de la configuración. Se completó el catálogo geográfico de municipios, se retiró la dirección IP de la bitácora por minimización de datos, se ajustó la integración con la mesa de ayuda y se optimizó el posicionamiento del sistema en buscadores.

## 7.6 Fase 6 — Ciudadanía Digikal (9 de septiembre – 22 de septiembre de 2026)

Incorporación del módulo público de consulta de tabletas. Comprendió la conexión de solo lectura a la base del programa, el mapa y el ranking por departamento, la verificación por número de serie, el flujo completo de solicitudes de corrección de número de serie con oficio firmado, y la corrección de un hallazgo de CodeQL sobre ejecución de guiones entre sitios en el cliente. Se ajustaron también la configuración de Nginx, el archivo de construcción del backend y el manejo de la URL pública de la API en el proceso de despliegue.

## 7.7 Fase 7 — Corrección del conteo de dispositivos (24 y 25 de septiembre de 2026)

Última fase previa a la entrega. Se detectó que los indicadores del módulo de ciudadanía mostraban 5 395 tabletas de estudiantes cuando la tabla correspondiente contenía 5 433 registros. El origen era un filtro en la consulta base que descartaba toda fila cuyo número de serie viniera vacío. La revisión confirmó que las 38 filas excluidas corresponden a tabletas reales —las 38 tienen beneficiario registrado y 33 provienen de un mismo archivo en el que la organización dejó la casilla del número de serie en blanco—, por lo que se trataba de un dato incompleto y no de un equipo inexistente. El detalle de la corrección se describe en el apartado 8.3.

## 7.8 Resumen cuantitativo del desarrollo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duración total del desarrollo | 18 de febrero – 25 de septiembre de 2026 (7 meses) |
| Fases ejecutadas | 7 |
| Registros de cambio en el repositorio | 142 |
| Migraciones de base de datos aplicadas | 9 |
| Endpoints publicados | 48 |
| Módulos funcionales entregados | 11 |
| Documentos técnicos generados | 4 (más el presente consolidado) |
| Hallazgos de seguridad atendidos | 9 de 10 |

# 8. Estado actual del sistema

## 8.1 Situación general

A la fecha de este documento el sistema se encuentra desplegado y en operación, con los once módulos funcionales disponibles, los tres perfiles de usuario operativos y el módulo público de consulta ciudadana accesible sin credenciales. La rama develop no presenta cambios sin registrar.

## 8.2 Datos en operación — Ciudadanía Digikal

Las siguientes cifras fueron consultadas directamente contra la base de datos del programa el 25 de septiembre de 2026 y corresponden al estado real de la información cargada:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Herramientas registradas (total) | 6 034 |
| Tabletas de estudiantes | 5 433 |
| Tabletas de docentes | 601 |
| Establecimientos con entrega confirmada | 175 |
| Departamento con mayor cantidad registrada | Guatemala (1 013 herramientas) |
| Catálogo de establecimientos disponible | 1 021 centros educativos |

## 8.3 Incidencia resuelta en el último ciclo

El conteo de herramientas del módulo de ciudadanía excluía silenciosamente las filas cuyo número de serie estuviera vacío. Como esa misma consulta alimenta los indicadores, el mapa, el ranking por departamento y el conteo por establecimiento, el faltante se propagaba a toda la vista.

| Concepto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Tabletas de estudiantes | 5 395 | 5 433 |
| Total de herramientas registradas | 5 996 | 6 034 |
| Registros reales en la tabla | 5 433 | 5 433 |

La corrección consistió en contar una fila por equipo entregado, con independencia de que el número de serie se haya capturado o no, y en conservar el filtro únicamente en la consulta de búsqueda, donde sí es imprescindible: no es posible localizar un equipo a partir de un campo vacío. Adicionalmente se sustituyó el identificador de fila del listado, que se construía a partir del número de serie: con 38 series vacías y 134 repetidas, ese identificador producía claves duplicadas. Ahora se deriva de la clave primaria del registro.

## 8.4 Calidad de los datos de origen

La revisión anterior dejó a la vista un problema que no pertenece al sistema sino al proceso externo de carga de los archivos remitidos por las organizaciones, y que conviene registrar por su efecto sobre los reportes:

| Situación detectada | Registros |
| --- | --- |
| Números de serie en blanco | 38 |
| Números de serie repetidos | 134 |
| Celdas mal separadas registradas como número de serie (por ejemplo, el texto «60 PRO») | 37 |
| Textos de relleno en lugar del número de serie (por ejemplo, «sin serie») | 14 |
| Registros sin estado de entrega consignado | 81 |
| Variantes del mismo estado escritas a mano (errores de digitación) | 2 |

Ninguna de estas situaciones impide el funcionamiento del sistema, pero todas degradan la calidad de los reportes. Su corrección corresponde al proceso de carga de archivos, no a la plataforma de consulta.

# 9. Pendientes y recomendaciones

Se consignan a continuación los puntos que, a criterio técnico, deben atenderse después de la entrega. Se presentan ordenados por prioridad.

| Prioridad | Punto | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Alta | Manejo del token de sesión (hallazgo 7 de la auditoría) | Evaluar la migración del token a una cookie con marca HttpOnly y habilitar un mecanismo de revocación, de modo que el cierre de sesión invalide el token en el servidor. |
| Alta | Calidad de los datos de origen del programa de tabletas | Incorporar validación de número de serie y normalización del estado de entrega en el proceso que carga los archivos de las organizaciones, antes de que los registros lleguen a la base. |
| Media | Ausencia de filtros en el servidor para catálogo y dotaciones | Implementar paginación y filtrado del lado del servidor antes de que el volumen de registros haga inviable la descarga completa en cada consulta. |
| Media | Ausencia de pruebas automatizadas | Definir un conjunto mínimo de pruebas sobre los endpoints críticos —autenticación, alta de dotación y conteos del módulo de ciudadanía— e integrarlo al flujo de integración continua. |
| Media | Criterio de conteo por estado de entrega | Definir con el área usuaria si los indicadores deben incluir los registros marcados como pendientes de entrega o devueltos por inconformidad, que hoy se cuentan junto con las entregas efectivas. |
| Baja | Documentación de la API | Publicar el catálogo de endpoints en un formato navegable que se genere desde el propio código, para que no vuelva a divergir de la implementación. |

# 10. Conclusiones

El sistema DIGIKAL se entrega desplegado, operativo y documentado. Durante siete meses de desarrollo, distribuidos en siete fases, se construyó una plataforma con once módulos funcionales, cuarenta y ocho endpoints publicados y tres perfiles de usuario diferenciados, sostenida sobre una base de datos versionada mediante nueve migraciones reversibles y desplegada de forma reproducible mediante contenedores e integración continua.

La documentación técnica producida a lo largo del proyecto —catálogo de APIs, detalle de endpoints, guía de migraciones e informe de seguridad— queda consolidada en este documento, de modo que el conocimiento necesario para operar, auditar o continuar el desarrollo del sistema no depende de la permanencia de quienes lo construyeron. Esa es, en sustancia, la finalidad del entregable.

En materia de seguridad, la auditoría de agosto de 2026 identificó diez hallazgos, de los cuales nueve se encuentran corregidos y verificados contra el código fuente actual. El hallazgo pendiente —el almacenamiento del token de sesión en el navegador— está identificado, acotado y con una ruta de corrección definida en el capítulo 9. Además, el proyecto incorporó el análisis estático de seguridad al propio flujo de construcción, de manera que las regresiones se detectan antes de publicar cualquier imagen y no en una revisión posterior.

La última fase del desarrollo ilustra el criterio con el que se trabajó el sistema. La corrección del conteo de dispositivos no consistió en ajustar una cifra para que coincidiera con lo esperado, sino en identificar por qué la consulta descartaba treinta y ocho registros, verificar uno por uno que correspondían a entregas reales y corregir la causa, distinguiendo el conteo —donde toda entrega cuenta— de la búsqueda —donde un campo vacío no es localizable—. El mismo trabajo dejó documentadas las deficiencias de calidad de los datos de origen, que no son responsabilidad de la plataforma pero sí condicionan la confiabilidad de sus reportes.

Se concluye que el sistema cumple con los objetivos planteados y se encuentra en condiciones de ser recibido. Los puntos consignados en el capítulo 9 no constituyen defectos que comprometan la operación, sino trabajo de consolidación que debe planificarse para el siguiente ciclo, en particular el endurecimiento del manejo de sesión, la validación de los datos en su origen y la incorporación de pruebas automatizadas.

# Anexo A. Inventario documental del proyecto

Documentos técnicos que forman parte del acervo del sistema y su ubicación en el repositorio:

| Documento | Ubicación | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Documentación técnica de APIs REST | backend/docs/Documentacion_APIs_Digikal.docx | 25/06/2026 |
| Detalle de endpoints: Dashboard, Catálogo, Dotaciones y Escuela | backend/docs/Detalle_Dashboard_Catalogo_Dotacion_Escuela.docx | 25/06/2026 |
| Guía de migraciones de base de datos | backend/docs/GUIA_MIGRACIONES.md | 23/07/2026 |
| Informe de seguridad del sistema DIGIKAL | Informe_Seguridad_DIGIKAL.docx | 12/08/2026 |
| Documento consolidado (el presente) | Documento_Consolidado_DIGIKAL.docx | 25/09/2026 |

Nota: el código fuente incorpora documentación en línea que registra el motivo de cada decisión técnica no evidente. Esa documentación forma parte del entregable y debe conservarse en futuras modificaciones.