MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA

Dirección de Innovación Educativa — INNOVA

Programa de Dotación de Herramientas Digitales

INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y REPORTES DE AVANCE

Sistema DIGIKAL

Plataforma institucional de registro, control y consulta de la dotación de herramientas digitales a establecimientos educativos públicos

«Documento consolidado que recopila la documentación técnica generada y los reportes de avance del desarrollo y funcionamiento del sistema durante las fases previas a su entrega final.»

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Producto entregable | Informe técnico consolidado: documentación técnica y reportes de avance |
| Sistema | DIGIKAL |
| Repositorio | INNOVA-MINEDUC / DIGIKAL |
| Rama analizada | develop |
| Período que cubre | 18 de febrero de 2026 – 25 de septiembre de 2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Responsable técnico | blopez.jayes@mineduc.edu.gt |
| Fecha de emisión | 25 de septiembre de 2026 |
| Clasificación | Uso interno institucional |

Guatemala, septiembre de 2026

Índice

El índice se genera automáticamente. Para actualizarlo en Microsoft Word, seleccione la tabla y presione F9, o bien Referencias → Actualizar tabla → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción	5

1.1 Propósito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Documentación que este informe incorpora y reemplaza	5

1.4 Origen de los datos	6

2. Descripción general del sistema	7

2.1 Objetivo	7

2.2 Módulos funcionales	7

2.3 Perfiles de usuario	7

3. Arquitectura técnica	9

3.1 Componentes tecnológicos	9

3.2 Organización del código	9

3.3 Despliegue	10

3.4 Integraciones externas	10

4. Modelo de datos	11

4.1 Entidades principales	11

4.2 Relaciones	11

4.3 Migraciones aplicadas	11

5. Gestión del esquema de base de datos	13

5.1 Conceptos	13

5.2 Reglas de obligado cumplimiento	13

5.3 Procedimiento para agregar una columna	13

5.4 Seeders	14

5.5 Comandos de referencia	14

5.6 Aplicación automática en el despliegue	14

5.7 Errores frecuentes y su causa	15

5.8 Verificación antes de entregar un cambio	15

6. Catálogo completo de la API	16

6.1 Convenciones generales	16

6.2 Módulo de autenticación	16

6.3 Módulo de usuarios	17

6.4 Módulo de roles	19

6.5 Módulo de escuelas	19

6.6 Módulo del tablero de indicadores	21

6.7 Módulo de estadísticas	21

6.8 Módulo de equipos y catálogos	22

6.9 Módulo de dotaciones	23

6.10 Módulo de carga masiva	24

6.11 Módulo de bitácora de auditoría	25

6.12 Módulo Ciudadanía Digikal	26

6.12.1 Consulta pública	26

6.12.2 Solicitudes de corrección del número de serie	27

6.13 Acceso a archivos	28

6.14 Resumen de módulos y nivel de acceso	28

7. Detalle de los módulos principales	30

7.1 Tablero de estadísticas	30

7.2 Catálogo de equipos	31

7.3 Dotaciones	32

7.4 Detalle de escuela con beneficiarios	33

8. Seguridad	35

8.1 Auditoría de código realizada	35

8.2 Hallazgos y estado de remediación	35

8.3 Hallazgos críticos	35

8.3.1 Endpoints de escritura totalmente abiertos	35

8.3.2 Escalada de privilegios de usuario a administrador	36

8.3.3 Inicio de sesión sin límite de intentos	36

8.4 Hallazgos de severidad alta	37

8.4.1 Secreto de firma del token con valor por defecto	37

8.4.2 Subida de archivos validada solo por el tipo declarado	37

8.4.3 Datos personales accesibles sin token	37

8.4.4 Token almacenado en el navegador sin caducidad efectiva	38

8.4.5 Base de datos con credenciales por defecto expuesta	38

8.5 Hallazgos de severidad media	38

8.6 Controles vigentes	39

8.7 Tratamiento de datos personales	39

8.8 Seguridad en el ciclo de construcción	40

8.9 Cumplimiento del plan de acción	40

9. Reportes de avance por fase	41

9.1 Fase 1 — Arranque del proyecto (18 de febrero – 27 de marzo de 2026)	41

9.2 Fase 2 — Primera versión funcional (17 – 29 de abril de 2026)	41

9.3 Fase 3 — Backend, autenticación y persistencia (30 de abril – 14 de mayo de 2026)	41

9.4 Fase 4 — Tablero, documentación y endurecimiento (10 – 23 de julio de 2026)	41

9.5 Fase 5 — Auditoría de seguridad y estabilización (6 – 26 de agosto de 2026)	41

9.6 Fase 6 — Ciudadanía Digikal (9 – 22 de septiembre de 2026)	42

9.7 Fase 7 — Corrección del conteo de dispositivos (24 y 25 de septiembre de 2026)	42

9.8 Resumen cuantitativo	42

10. Estado actual del sistema	43

10.1 Situación general	43

10.2 Datos en operación — Ciudadanía Digikal	43

10.3 Incidencia resuelta en el último ciclo	43

10.4 Calidad de los datos de origen	43

11. Pendientes y recomendaciones	45

12. Conclusiones	46

Anexo A. Evolución de la API respecto de la documentación de junio de 2026	47

Anexo B. Glosario	48

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este informe reúne en un único documento toda la documentación técnica producida durante el desarrollo del sistema DIGIKAL y los reportes de avance de cada una de las fases previas a su entrega final. No remite a otros documentos ni depende de ellos: el catálogo completo de la API, el detalle de las respuestas de los módulos principales, el procedimiento de gestión del esquema de base de datos y el informe de seguridad están incorporados aquí en su totalidad.

Su finalidad es dejar constancia verificable de qué se construyó, cómo está construido, en qué estado se encuentra y qué queda pendiente, de modo que el sistema pueda ser operado, auditado, mantenido o transferido a otro equipo técnico sin depender del conocimiento no escrito de quienes lo desarrollaron.

## 1.2 Alcance

El documento cubre la totalidad del sistema DIGIKAL en su rama de desarrollo (develop):

- El servicio de backend: API REST en Node.js con Express, Sequelize y MySQL.

- La aplicación de frontend: interfaz web en Vue 3 con Vuetify.

- La infraestructura de despliegue: contenedores Docker, Nginx y flujos de integración y entrega continua.

- El módulo público «Ciudadanía Digikal», incorporado en septiembre de 2026.

- Los controles de seguridad implementados y el estado de cada hallazgo de la auditoría de código.

Queda fuera del alcance el proceso externo que carga los archivos remitidos por las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) a la base de datos del programa de tabletas, del cual DIGIKAL es únicamente consumidor de lectura, así como los sistemas institucionales de terceros con los que la plataforma se integra.

## 1.3 Documentación que este informe incorpora y reemplaza

Durante el desarrollo se generaron cuatro documentos técnicos por separado. Todos quedan incorporados en este informe, que los reemplaza como referencia vigente:

| Documento original | Fecha | Dónde quedó incorporado |
| --- | --- | --- |
| Documentación técnica de APIs REST del sistema Digikal | 25/06/2026 | Capítulo 6, completo y con los niveles de acceso actualizados. |
| Detalle de endpoints: Dashboard, Catálogo, Dotaciones y Escuela | 25/06/2026 | Capítulo 7, con los ejemplos de respuesta íntegros. |
| Guía de migraciones y seeders | Mayo 2026 | Capítulo 5, completo. |
| Informe de seguridad del sistema DIGIKAL | 12/08/2026 | Capítulo 8, con el estado de remediación de cada hallazgo. |
| Historial del repositorio (142 registros de cambios) | 18/02/2026 – 24/09/2026 | Capítulo 9, como cronología verificable de avance. |

Advertencia de vigencia: los documentos originales de junio de 2026 describían el estado de la API en esa fecha, anterior a las correcciones de seguridad de agosto. Los niveles de autenticación que aparecen en el capítulo 6 de este informe fueron verificados uno por uno contra el código fuente actual y no reproducen los del documento original. Las diferencias entre ambos estados se detallan en el Anexo A.

## 1.4 Origen de los datos

Ninguna cifra de este informe fue estimada. Las métricas de código provienen del conteo directo sobre el repositorio; la cronología, del historial de cambios; los niveles de acceso, de la lectura de los archivos de rutas; y los datos de operación, de consultas ejecutadas contra la base de datos del programa el 25 de septiembre de 2026.

# 2. Descripción general del sistema

## 2.1 Objetivo

DIGIKAL es la plataforma institucional que registra, controla y publica la dotación de herramientas digitales entregadas a los establecimientos educativos del sector público. El sistema resuelve tres necesidades que antes se atendían con hojas de cálculo dispersas: saber qué equipo se entregó y a quién, respaldar cada entrega con su acta firmada, y permitir que las autoridades —y la ciudadanía, en el módulo público— consulten el estado de la dotación sin solicitar reportes manuales.

## 2.2 Módulos funcionales

| Módulo | Vista principal | Función |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | LoginView | Inicio de sesión con credenciales institucionales y validación permanente del token de sesión. |
| Tablero de indicadores | Dashboard | Totales nacionales de establecimientos, estudiantes, equipos y conexiones, con mapa y filtros por departamento y municipio. |
| Estadísticas | DashboardEstadisticas | Series comparativas por ciclo y por año, con mapa, tabla y tarjetas de indicadores. |
| Catálogo de equipos | CatalogosView | Modelos de equipo, unidades físicas con número de serie y código SICOIN, y su valor. |
| Registro de dotaciones | CreateEvents | Alta de una entrega: escuela, equipos, conexión a internet, imágenes y actas firmadas. |
| Consulta de dotaciones | DownloadData | Historial completo de entregas y generación de reportes en Excel y PDF. |
| Detalle de escuela | SchoolView | Ficha de un establecimiento con sus dotaciones, equipos y beneficiarios. |
| Carga masiva | UploadData / CargaView | Incorporación de datos desde archivos Excel, con reporte de errores por fila. |
| Gestión de usuarios | UserManagement | Administración de cuentas y roles (exclusivo del rol administrador). |
| Bitácora de auditoría | AuditLogView | Registro de accesos y operaciones sensibles (exclusivo del rol administrador). |
| Ciudadanía Digikal | CiudadaniaDigitalView | Consulta pública de las tabletas entregadas, mapa por departamento y verificación de número de serie. |

## 2.3 Perfiles de usuario

El control de acceso se resuelve contra el identificador numérico del rol y no contra su nombre. La decisión es deliberada y corrige un hallazgo de la auditoría: mientras la comparación se hacía por nombre, renombrar la fila del catálogo de roles bastaba para convertir a todos los usuarios en administradores.

| Rol | ID | Alcance de acceso |
| --- | --- | --- |
| Administrador | 1 | Acceso total: gestión de usuarios y roles, catálogo de equipos, dotaciones, escuelas y bitácora de auditoría. |
| Usuario | 2 | Registro y consulta de dotaciones, escuelas y catálogos. Sin acceso a la administración de cuentas. |
| Auditor | 3 | Únicamente las vistas «Crear Dotación» y «Dotaciones». Sin acceso a gestión de usuarios, roles, alta de equipos ni bitácora. |
| Público (sin sesión) | — | Tablero de inicio, estadísticas y módulo Ciudadanía Digikal, con respuestas limitadas a nivel de equipo y establecimiento. |

# 3. Arquitectura técnica

## 3.1 Componentes tecnológicos

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desacopladas: una aplicación de página única que consume una API REST, y una base de datos relacional a la que solo accede el backend. Cada capa se despliega en su propio contenedor.

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Interfaz de usuario | Vue 3 (Composition API) + Vuetify 3 | 3.5.22 / 3.10.10 |
| Empaquetado | Vite + Tailwind CSS | 6.x / 4.1.18 |
| Gestión de estado | Pinia | 3.0.4 |
| Mapas y gráficos | amCharts 5, Three.js | 5.14.4 / 0.169.0 |
| Generación de reportes | ExcelJS, jsPDF + AutoTable | 4.4.0 / 4.2.1 |
| Servidor de aplicación | Node.js + Express | 20/22 · Express 5.2.1 |
| Mapeo objeto-relacional | Sequelize + sequelize-cli | 6.37.7 |
| Base de datos | MySQL | 8 |
| Autenticación | JSON Web Tokens + bcryptjs | 9.0.3 / 3.0.3 |
| Endurecimiento HTTP | Helmet, CORS, express-rate-limit | 8.3.0 / 2.8.6 / 8.5.1 |
| Contenedores | Docker multietapa + Nginx sin privilegios | — |
| Integración y entrega continua | GitHub Actions + GitHub Container Registry | — |
| Análisis estático de seguridad | Semgrep, Trivy y CodeQL | — |

## 3.2 Organización del código

| Componente | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Controladores | 14 | Lógica de cada módulo de la API. |
| Modelos | 17 | Entidades de Sequelize y sus relaciones. |
| Archivos de rutas | 12 | Declaración de endpoints y su nivel de acceso. |
| Servicios | 5 | Integraciones externas y agregaciones (bucket de archivos, auditoría, estadísticas). |
| Middlewares | 2 | Autenticación/autorización y limitación de peticiones. |
| Migraciones | 9 | Versionado del esquema de base de datos. |
| Seeders | 10 | Carga de catálogos base y datos de prueba. |
| Vistas del frontend | 18 | Pantallas de la aplicación. |
| Componentes reutilizables | 23 | Tablas, gráficos, mapas y elementos compartidos. |
| Endpoints publicados | 48 | Total de rutas expuestas por la API. |

## 3.3 Despliegue

El despliegue se realiza con Docker Compose sobre tres servicios: backend, frontend y base de datos. Dos decisiones de configuración merecen registrarse porque corrigen riesgos concretos detectados en la auditoría:

- La base de datos no publica puertos hacia el exterior: solo se alcanza por la red interna de Docker. Publicarla en un servidor con dirección pública equivaldría a exponer la base completa a Internet.

- Las variables sensibles se declaran obligatorias en el archivo de composición: si falta la contraseña de la base o la URL pública de la API, el despliegue se detiene en lugar de arrancar con un valor por defecto.

El frontend se sirve desde una imagen de Nginx sin privilegios construida en varias etapas, de modo que la imagen final no contiene herramientas de compilación ni dependencias de desarrollo.

## 3.4 Integraciones externas

| Integración | Propósito | Comportamiento ante fallo |
| --- | --- | --- |
| Bucket de archivos (COSMO) | Almacenamiento de actas firmadas e imágenes de las dotaciones. | Respaldo automático en disco local: el registro de la dotación nunca se pierde por una caída del bucket. |
| Servicio institucional de establecimientos (GraphQL) | Consulta de datos oficiales de escuelas por código UDI. | El sistema responde con la información almacenada localmente. |
| Base de datos de tabletas (Ciudadanía) | Consulta de las tabletas entregadas, alimentada por el proceso externo que procesa los archivos de las OPF. | Si faltan credenciales, las rutas del módulo responden 503 y el resto del sistema sigue operando. |

# 4. Modelo de datos

## 4.1 Entidades principales

| Entidad | Contenido |
| --- | --- |
| Escuela | Establecimiento educativo con su código MINEDUC, dirección, teléfono, correo, director, nivel y jornada. |
| Departamento / Municipio | Catálogo geográfico oficial que clasifica a los establecimientos. |
| Dotacion | Entrega realizada a una escuela en una fecha, con su descripción y su proyecto asociado. |
| Equipo | Unidad física entregada, con número de serie, código SICOIN y valor. |
| ModeloEquipo / TipoEquipo | Catálogo jerárquico de modelos y sus tipos (laptop, tableta, impresora, entre otros). |
| Acta | Documento firmado que respalda una dotación: número, folios, correlativo y archivo. Una dotación admite varias. |
| DotacionImagen | Evidencia fotográfica asociada a la entrega. |
| Internet | Datos de la conexión entregada junto con el equipamiento (empresa y fecha de instalación). |
| Beneficiado | Población beneficiada por ciclo educativo: sexo, pertenencia cultural y rangos de edad. |
| User / Role | Cuentas de acceso y catálogo de roles del sistema. |
| AuditLog | Bitácora de acciones sensibles, vinculada al usuario que las ejecutó. |
| TabletCiudadania | Registro de las tabletas del programa de Ciudadanía Digital. |

## 4.2 Relaciones

Las relaciones se declaran en un único archivo, de forma que el grafo completo del modelo puede leerse de una sola vez:

- Una escuela tiene muchas dotaciones y muchos registros de beneficiarios; pertenece a un departamento y a un municipio.

- Una dotación pertenece a una escuela, tiene una conexión a internet, muchas actas y muchas imágenes.

- Dotación y equipo mantienen una relación de muchos a muchos, resuelta con una tabla intermedia que lleva restricción de unicidad para impedir que el mismo equipo se registre dos veces en la misma entrega.

- Cada equipo pertenece a un modelo, y cada modelo a un tipo de equipo.

- Cada usuario pertenece a un rol, y cada registro de la bitácora al usuario que originó la acción.

## 4.3 Migraciones aplicadas

| Fecha | Migración | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 12/05/2026 | initial-schema | Creación del esquema completo inicial. |
| 17/06/2026 | create-audit-logs | Incorporación de la bitácora de auditoría. |
| 21/07/2026 | dotaciones-origen | Trazabilidad del origen de cada dotación. |
| 21/07/2026 | actas-multiples | Soporte de varias actas por dotación. |
| 21/07/2026 | actas-origen | Distinción entre actas almacenadas en el bucket y en disco local. |
| 12/08/2026 | user-security-fields | Campos de bloqueo de cuenta por intentos fallidos. |
| 18/08/2026 | drop-audit-ip | Retiro de la dirección IP de la bitácora por minimización de datos. |
| 18/08/2026 | municipios-faltantes | Completado del catálogo geográfico. |
| 19/08/2026 | create-tablets-ciudadania | Estructuras del módulo Ciudadanía Digikal. |

# 5. Gestión del esquema de base de datos

Este capítulo reproduce íntegramente el procedimiento de control de cambios sobre la base de datos. Es de aplicación obligatoria: el esquema no se modifica nunca de forma manual sobre el servidor.

## 5.1 Conceptos

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Migración | Archivo que describe un cambio estructural en la base de datos: crear una tabla, agregar una columna, cambiar un tipo de dato. |
| Seeder | Archivo que inserta datos iniciales o de prueba en las tablas. |
| Modelo | Archivo en models/ que declara a Node.js qué campos tiene cada tabla. |
| SequelizeMeta | Tabla interna donde Sequelize registra qué migraciones ya se ejecutaron. |

Los tres directorios deben mantenerse siempre sincronizados entre sí:

models/       → lo que Node.js CREE que tiene la base de datos
migrations/   → lo que la base de datos REALMENTE tiene
seeders/      → los datos iniciales que se insertan

## 5.2 Reglas de obligado cumplimiento

- Nunca se edita una migración que ya se ejecutó en el servidor. Sequelize la marcó como aplicada y no la volverá a leer, de modo que el cambio no surtiría efecto y el esquema quedaría distinto en cada entorno.

- Todo cambio en la base de datos exige una migración NUEVA, con su función de reversión definida.

- El proyecto usa módulos de ECMAScript. Las migraciones y seeders se escriben con export default; module.exports produce el error «module is not defined in ES module scope».

Forma correcta:

export default {
  async up(queryInterface, Sequelize) {
    // cambio hacia adelante
  },
  async down(queryInterface) {
    // cómo revertirlo
  }
}

## 5.3 Procedimiento para agregar una columna

1. Generar la migración:

npx sequelize-cli migration:generate --name add-telefono-to-beneficiarios

2. Escribir el cambio y su reversión:

export default {
  async up(queryInterface, Sequelize) {
    await queryInterface.addColumn('beneficiarios', 'telefono', {
      type: Sequelize.STRING,
      allowNull: true,
    })
  },
  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.removeColumn('beneficiarios', 'telefono')
  }
}

3. Actualizar el modelo correspondiente en models/ para que declare el campo nuevo.

4. Registrar el cambio en el control de versiones con un mensaje que lo describa.

## 5.4 Seeders

Los seeders insertan los datos que la aplicación necesita para funcionar: roles, departamentos, municipios y catálogos. Como el flujo de despliegue ejecuta todos los seeders en cada entrega, deben ser idempotentes, es decir, no deben fallar si los datos ya existen:

export default {
  async up(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkInsert('roles', [
      { id: 1, nombre: 'admin', createdAt: new Date(), updatedAt: new Date() },
      { id: 2, nombre: 'user',  createdAt: new Date(), updatedAt: new Date() },
    ], { ignoreDuplicates: true })   // ← sin esto, el segundo despliegue falla
  },
  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('roles', null, {})
  }
}

## 5.5 Comandos de referencia

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| npx sequelize-cli db:migrate | Ejecuta todas las migraciones pendientes. |
| npx sequelize-cli db:migrate:undo | Revierte la última migración aplicada. |
| npx sequelize-cli db:migrate:undo:all | Revierte todas las migraciones. Destruye las tablas: usar solo en local. |
| npx sequelize-cli db:migrate:status | Muestra qué migraciones están aplicadas y cuáles pendientes. |
| npx sequelize-cli db:seed:all | Ejecuta todos los seeders. |
| npx sequelize-cli db:seed:undo:all | Revierte todos los seeders. |
| npm run reset | Reconstrucción completa: revierte todo, vuelve a migrar y vuelve a sembrar. |
| npx sequelize-cli migration:generate --name X | Genera una migración vacía con el nombre indicado. |
| npx sequelize-cli seed:generate --name X | Genera un seeder vacío con el nombre indicado. |

## 5.6 Aplicación automática en el despliegue

Las migraciones no se ejecutan a mano en el servidor: el flujo de integración continua las aplica en cada entrega. La secuencia es la siguiente:

git push origin develop
      ↓
GitHub Actions construye la imagen Docker
      ↓
Se conecta al servidor por SSH
      ↓
docker compose pull                          → descarga la imagen nueva
docker compose up -d                         → reinicia los contenedores
docker compose exec -T backend               → aplica migraciones
        npx sequelize-cli db:migrate
docker compose exec -T backend               → ejecuta seeders
        npx sequelize-cli db:seed:all

Nota: basta con que el archivo de migración esté registrado y enviado al repositorio. No es necesario —ni recomendable— conectarse al servidor para aplicarla.

## 5.7 Errores frecuentes y su causa

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| module is not defined in ES module scope | Se usó module.exports en lugar de export default. | Reescribir la migración con sintaxis de módulos de ECMAScript. |
| Unknown column 'tabla.columna' in 'field list' | El modelo declara un campo que no existe en la base de datos. | Crear una migración nueva con addColumn para agregar el campo faltante. |
| Validation error en un seeder | Se intentó insertar datos que ya existían: el seeder corrió más de una vez. | Agregar { ignoreDuplicates: true } al bulkInsert. |
| Table already exists | La migración intenta crear una tabla que ya existe. | Verificar con db:migrate:status si la migración ya se aplicó. |
| Se editó una migración antigua y no surte efecto | Sequelize ya la registró en SequelizeMeta y no vuelve a ejecutarla. | Crear una migración nueva con el cambio incremental. |

## 5.8 Verificación antes de entregar un cambio

Antes de enviar al repositorio cualquier modificación que toque la base de datos debe comprobarse que:

- Se creó una migración nueva y no se editó una existente.

- Se usó export default y no module.exports.

- Se definió la función down, de modo que el cambio pueda revertirse.

- Se actualizó el modelo en models/ para que coincida con el esquema.

- Si es un seeder, se usó { ignoreDuplicates: true }.

- Se probó localmente con npx sequelize-cli db:migrate.

- El mensaje del cambio describe claramente qué se modificó.

# 6. Catálogo completo de la API

Este capítulo documenta la totalidad de los endpoints publicados por la API REST, agrupados por módulo funcional. Para cada uno se indica el método y la ruta, el nivel de acceso vigente, los datos que el cliente debe enviar, los datos que el servidor devuelve y los códigos de estado relevantes.

## 6.1 Convenciones generales

- Todas las rutas comparten el prefijo /api/v1/. La dirección completa es http://<host>:<puerto>/api/v1/…

- La autenticación se realiza mediante un token JWT enviado en el encabezado Authorization: Bearer <token>.

- Las respuestas de error devuelven un mensaje genérico. El detalle técnico queda únicamente en el registro del servidor, para no revelar nombres de tablas, columnas ni fragmentos de consulta.

- Todas las rutas tienen limitación de peticiones por dirección IP. Los cupos son: cinco intentos cada quince minutos en el inicio de sesión, trescientos en lectura autenticada, cien en escritura y ciento veinte en consulta pública.

Los niveles de acceso que se usan en este capítulo son:

| Nivel | Significado |
| --- | --- |
| Acceso público (sin token) | No requiere encabezado de autorización. La respuesta está acotada para no exponer datos personales. |
| Requiere token | Exige un token válido y vigente. |
| Requiere token + rol administrador, usuario o auditor | Exige token y que el rol sea administrador, usuario o auditor. Es el conjunto de roles que trabaja con dotaciones. |
| Requiere token + rol administrador | Exige token y rol administrador exclusivamente. |

## 6.2 Módulo de autenticación

Ruta base: /api/v1/auth. Usado por la pantalla de inicio de sesión y por la validación de sesión que se ejecuta en cada cambio de pantalla protegida. Gestiona el inicio de sesión y la vigencia del token.

POST   /api/v1/auth     Acceso público (sin token)

Autentica a un usuario con su correo y contraseña y genera un token de sesión.

Datos que espera:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| email | string (body) | Correo institucional del usuario. |
| password | string (body) | Contraseña en texto plano; se compara contra el hash almacenado. |

Datos que retorna:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| message |  | string | Mensaje de resultado. |
| token |  | string | Token a usar en las siguientes peticiones. |
| user.id |  | number | Identificador del usuario. |
| user.name |  | string | Nombre completo. |
| user.email |  | string | Correo. |
| user.role |  | string | Rol asignado. |
| Código | Significado |  |  |
| 200 | Inicio de sesión correcto: devuelve el token y los datos del usuario. |  |  |
| 401 | Credenciales inválidas. |  |  |
| 403 | La cuenta existe pero está inactiva o bloqueada por intentos fallidos. |  |  |
| 429 | Se superó el límite de cinco intentos por dirección IP en quince minutos. |  |  |

Nota: todo intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, queda registrado en la bitácora de auditoría. El endpoint responde igual cuando el correo no existe y cuando la contraseña es incorrecta, de modo que no permite averiguar qué cuentas están registradas.

GET   /api/v1/auth/validate-token     Requiere token

Valida que el token siga siendo vigente y devuelve el identificador y el rol del usuario autenticado. El frontend la invoca cada vez que el usuario navega a una pantalla protegida.

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id |  | number | Identificador del usuario autenticado. |
| role |  | string | Rol del usuario, usado por el enrutador del frontend para filtrar el acceso. |
| Código | Significado |  |  |
| 200 | Token válido. |  |  |
| 401 | No se envió token, o el token es inválido o expiró. |  |  |

POST   /api/v1/auth/logout     Requiere token

Cierra la sesión activa del usuario.

## 6.3 Módulo de usuarios

Ruta base: /api/v1/user. Usado por la vista «Gestión de Usuarios». Todo el módulo exige token y rol administrador, aplicado a nivel del enrutador completo y no ruta por ruta.

GET   /api/v1/user     Requiere token + rol administrador

Devuelve el listado completo de usuarios con el rol asignado a cada uno. La contraseña nunca se incluye en la respuesta.

Datos que retorna:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [].id | number | Identificador del usuario. |
| [].name | string | Nombre completo. |
| [].email | string | Correo institucional. |
| [].roleId | number | Identificador del rol asignado. |
| [].active | boolean | Si la cuenta está activa o desactivada. |
| [].role.nombre | string | Nombre interno del rol. |
| [].role.descripcion | string | Descripción legible del rol. |

GET   /api/v1/user/:id     Requiere token + rol administrador

Devuelve la información de un usuario específico, sin su contraseña.

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id |  | number (ruta) | Identificador del usuario a consultar. |
| Código | Significado |  |  |
| 404 | No existe un usuario con ese identificador. |  |  |

POST   /api/v1/user     Requiere token + rol administrador

Crea una nueva cuenta. La contraseña se cifra con bcrypt antes de guardarse.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| name |  | string (requerido) | Nombre completo del nuevo usuario. |
| email |  | string (requerido) | Correo institucional; debe ser único. |
| password |  | string (requerido) | Contraseña inicial en texto plano. |
| roleId |  | number | Identificador del rol a asignar; se valida contra el catálogo. |
| Código | Significado |  |  |
| 201 | Usuario creado correctamente. |  |  |
| 400 | Faltan campos obligatorios o el correo ya está registrado. |  |  |

Nota: la creación queda registrada en la bitácora de auditoría con el correo del usuario creado.

PUT   /api/v1/user/:id     Requiere token + rol administrador

Actualiza los datos de un usuario. Si se envía una contraseña nueva se vuelve a cifrar; si se omite, se conserva la anterior.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id |  | number (ruta) | Usuario a actualizar. |
| name, email, roleId, active |  | mixto (body) | Campos a modificar. El identificador de rol se valida contra el catálogo. |
| password |  | string (opcional) | Nueva contraseña; si se omite, no cambia. |
| Código | Significado |  |  |
| 404 | No existe el usuario. |  |  |

DELETE   /api/v1/user/:id     Requiere token + rol administrador

Elimina permanentemente la cuenta de un usuario. La eliminación queda registrada en la bitácora con el correo de la cuenta eliminada.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe el usuario. |

## 6.4 Módulo de roles

Ruta base: /api/v1/role. Administra el catálogo de roles del sistema. La lectura del listado exige sesión iniciada porque alimenta el selector de rol del formulario de usuarios; todo lo demás exige rol administrador.

Cambio respecto de la versión anterior: la versión de junio de 2026 de este módulo no exigía autenticación en ninguna de sus rutas. Esa condición fue el hallazgo crítico n.º 1 de la auditoría —permitía renombrar el rol «user» como «admin» y convertir a todos los usuarios en administradores— y está corregida. Véase el capítulo 8.

GET   /api/v1/role     Requiere token

Devuelve todos los roles ordenados por identificador.

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [].id, nombre, descripcion | mixto | Datos de cada rol. |

GET   /api/v1/role/:id     Requiere token + rol administrador

Devuelve un rol específico.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe el rol. |

POST   /api/v1/role     Requiere token + rol administrador

Crea un nuevo rol en el catálogo.

PUT   /api/v1/role/:id     Requiere token + rol administrador

Actualiza un rol existente. Solo se aceptan los campos nombre y descripción: el controlador ya no pasa el cuerpo completo de la petición al modelo, que era la vía de asignación masiva señalada en la auditoría.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe el rol. |

DELETE   /api/v1/role/:id     Requiere token + rol administrador

Elimina un rol del catálogo.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe el rol. |

## 6.5 Módulo de escuelas

Ruta base: /api/v1/escuelas. Usado por la vista «Detalles de Escuela» y por el primer paso del formulario de carga de dotaciones. Gestiona la información de los establecimientos educativos.

Cambio respecto de la versión anterior: en la versión de junio de 2026 ninguna ruta de este módulo exigía autenticación, incluidas las de modificación y borrado. Era el otro componente del hallazgo crítico n.º 1: bastaba una petición DELETE sin credenciales para eliminar establecimientos. Hoy la lectura exige token y rol de trabajo, y la escritura exige rol administrador.

GET   /api/v1/escuelas     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve el listado de escuelas registradas con sus datos generales, sin dotaciones ni beneficiarios.

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [].nombreEscuela, codigoEscuela, direccion, telefono, correo, director, nivel, jornada | mixto | Datos generales de cada escuela. |

GET   /api/v1/escuelas/:codigo     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve el detalle completo de una escuela buscada por su código: datos generales, todas sus dotaciones —con equipos, modelo, tipo, conexión a internet e imágenes con dirección firmada— y sus registros de beneficiarios. Es la fuente de la vista «Detalles de Escuela». El apartado 7.4 muestra la estructura completa de la respuesta.

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| codigo |  | string (ruta) | Código del establecimiento. |
| Código | Significado |  |  |
| 404 | No existe una escuela con ese código. |  |  |

POST   /api/v1/escuelas/udi     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Busca una escuela por su código UDI. Primero consulta la base local; si no la encuentra, consulta el sistema institucional externo para traer los datos oficiales del establecimiento. Se usa al precargar los datos en el formulario de dotaciones.

Datos que espera:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CodigoEscuela | string (requerido) | Código UDI a buscar. |

Datos que retorna:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| source |  | string | «local» si ya existía en la base propia, «graphql» si vino del sistema externo. |
| data |  | objeto | Datos de la escuela: nombre, dirección, teléfono, correo, departamento, municipio y director. |
| Código | Significado |  |  |
| 200 | Escuela encontrada, local o externa. |  |  |
| 400 | No se envió el código. |  |  |
| 404 | No se encontró en ningún sistema. |  |  |
| 500 | Error de comunicación con el sistema externo. |  |  |

POST   /api/v1/escuelas     Requiere token + rol administrador

Crea una escuela manualmente.

PUT   /api/v1/escuelas/:id     Requiere token + rol administrador

Actualiza una escuela existente.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe la escuela. |

DELETE   /api/v1/escuelas/:id     Requiere token + rol administrador

Elimina una escuela.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| 404 | No existe la escuela. |

## 6.6 Módulo del tablero de indicadores

Ruta base: /api/v1/dashboard. Alimenta el tablero de la página de inicio con los totales agregados del sistema. Es de consulta pública y por eso sus respuestas están acotadas: no devuelven datos de contacto de directores ni el inventario georreferenciado por establecimiento, exposición que la auditoría señaló como hallazgo de severidad alta.

POST   /api/v1/dashboard     Acceso público (sin token)

Calcula los totales generales del sistema —establecimientos, estudiantes beneficiados, equipos entregados y escuelas con conexión a internet— con posibilidad de filtrar por departamento y municipio. El apartado 7.1 detalla cómo se calcula cada total.

Datos que espera:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| dept | string (opcional) | Nombre del departamento por el cual filtrar. |
| muni | string (opcional) | Nombre del municipio por el cual filtrar. |

Datos que retorna:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| establecimientos | number | Cantidad de escuelas que cumplen el filtro. |
| totalEstudiantes | number | Suma de hombres, mujeres y docentes beneficiados. |
| totalEquipos | number | Suma de equipos entregados. |
| totalInternet | number | Cantidad de escuelas con conexión a internet registrada. |
| escuelas | array | Listado que alimenta el mapa y las tablas de detalle. |

GET   /api/v1/dashboard/establecimiento/:id     Acceso público (sin token)

Devuelve el detalle de un establecimiento para el panel emergente del mapa.

## 6.7 Módulo de estadísticas

Ruta base: /api/v1/estadisticas. Módulo incorporado después de la documentación de junio de 2026. Alimenta la vista de estadísticas con series comparativas por ciclo y por año. Todas sus rutas son de consulta pública con límite de peticiones, y todas las cifras se calculan a partir del mismo conjunto de registros, de modo que los totales de una tabla siempre cuadran con los de las demás.

| Endpoint | Devuelve |
| --- | --- |
| GET /api/v1/estadisticas | Conjunto completo de registros con sus totales agregados. |
| GET /api/v1/estadisticas/indicadores | Tarjetas de indicadores principales. |
| GET /api/v1/estadisticas/ciclo-anio | Serie comparativa por ciclo educativo y año. |
| GET /api/v1/estadisticas/departamento | Agregado por departamento, usado por el mapa. |
| GET /api/v1/estadisticas/anio | Agregado por año. |

Nota: el indicador de municipios impactados no es sumable por fila: los registros de un mismo departamento comparten sus municipios, de modo que se cuenta una sola vez por departamento presente en el corte. Al aplicar un filtro por año se devuelven todos los municipios del departamento, porque el dato está registrado a nivel departamental y no por año ni por ciclo.

## 6.8 Módulo de equipos y catálogos

Rutas base: /api/v1/equipos y /api/v1/tipo_equipos. Administra el catálogo de tipos de equipo, los modelos y el inventario físico de unidades individuales identificadas por número de serie y código SICOIN.

GET   /api/v1/equipos     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve un resumen por modelo: cuántas unidades físicas existen registradas de cada uno y la suma de su valor.

Datos que retorna:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [].id | number | Identificador del modelo. |
| [].tipo | string | Tipo de equipo. |
| [].modelo | string | Nombre del modelo. |
| [].descripcion | string | Descripción técnica del modelo. |
| [].cantidad | number | Cantidad de unidades físicas registradas de ese modelo. |
| [].valor | number | Suma del valor de todas esas unidades. |

GET   /api/v1/equipos/:id     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve el detalle de cada unidad física registrada de un modelo específico.

Datos que espera:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | number (ruta) | Identificador del modelo de equipo, no del tipo. |

Datos que retorna:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [].id, numero_serie, codigo_sicoin, valor | mixto | Datos de cada unidad física. |

POST   /api/v1/equipos/categoria     Requiere token + rol administrador

Crea una categoría de equipo, entendida como la combinación de tipo y modelo. Si el tipo ya existe lo reutiliza; si no, lo crea.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| tipo |  | string (requerido) | Nombre del tipo de equipo. |
| modelo |  | string (requerido) | Nombre del modelo. |
| descripcion |  | string (opcional) | Descripción técnica. |
| Código | Significado |  |  |
| 201 | Categoría o modelo creado. |  |  |
| 400 | Faltan campos o el modelo ya existe para ese tipo. |  |  |

POST   /api/v1/equipos/detalle     Requiere token + rol administrador

Registra una unidad física de equipo dentro de un modelo ya existente.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| modelo_id |  | number (requerido) | Modelo al que pertenece. |
| numero_serie |  | string (requerido) | Número de serie, único en el sistema. |
| codigo_sicoin |  | string (requerido) | Código SICOIN, único en el sistema. |
| valor |  | number (opcional) | Valor monetario del equipo. |
| Código | Significado |  |  |
| 201 | Equipo registrado. |  |  |
| 400 | Faltan campos o el número de serie o el código SICOIN ya existen. |  |  |

Nota: el registro queda en la bitácora de auditoría con el número de serie del equipo.

GET   /api/v1/tipo_equipos     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve el catálogo de tipos de equipo, usado para poblar los selectores de la interfaz.

## 6.9 Módulo de dotaciones

Ruta base: /api/v1/dotacion. Registra cada entrega de equipos a una escuela —con sus beneficiarios, acta y fotografías— y permite consultar el historial completo. Todo el módulo exige token y uno de los tres roles de trabajo, condición aplicada al enrutador completo.

POST   /api/v1/dotacion     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Registra una dotación completa: crea o actualiza la escuela receptora, guarda los datos de beneficiarios, vincula los equipos entregados y sube el acta y las fotografías al servicio de almacenamiento. La operación se ejecuta como una sola transacción: si algo falla, no queda nada guardado parcialmente.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| codigoEscuela |  | string (form-data) | Código de la escuela receptora. |
| nombreEscuela, direccion, departamento, municipio |  | string | Datos de la escuela, usados si hay que crearla. |
| nombreDirector, telefono, correo |  | string | Datos de contacto del establecimiento. |
| estudiantesHombres, estudiantesMujeres, docentesBeneficiados |  | number | Cantidad de beneficiarios. |
| fecha |  | fecha | Fecha de la entrega. |
| descripcionEntrega |  | string | Descripción libre de la entrega. |
| equipos |  | string JSON | Arreglo de equipos seleccionados, por ejemplo [{"id":12},{"id":15}]. |
| acta_pdf |  | archivo PDF (máx. 1) | Acta de entrega escaneada. |
| imagenes_entrega |  | archivos JPG/PNG (máx. 10, 20 MB c/u) | Fotografías de la entrega. |
| Código | Significado |  |  |
| 201 | Dotación registrada correctamente. |  |  |
| 400 | Archivo inválido por tipo, contenido o tamaño. |  |  |
| 500 | Error durante el procesamiento; se revierte toda la operación. |  |  |

Nota: los archivos se validan por extensión y por su contenido real, no solo por el tipo declarado por el cliente. Esa validación corrige el hallazgo n.º 5 de la auditoría, que permitía subir una página web declarándola como PDF y conseguir que el servidor la sirviera como tal.

GET   /api/v1/dotacion     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Devuelve el historial completo de dotaciones con toda su información relacionada: escuela, proyecto, departamento y municipio, beneficiarios, acta, imágenes y equipos entregados con su modelo y tipo. Es la fuente de los reportes descargables. El apartado 7.3 muestra la estructura completa de la respuesta.

POST   /api/v1/dotacion/:id/imagenes     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Agrega fotografías de evidencia a una dotación ya registrada. Existe porque las fotos son opcionales al crear la dotación —el acta suele llegar antes— y hacía falta una vía para completarlas sin rehacer el registro.

## 6.10 Módulo de carga masiva

Ruta base: /api/v1/upload. Permite importar de forma masiva información de escuelas, beneficiarios, actas, conexiones a internet y equipos a partir de un archivo Excel, en lugar de capturarlos uno por uno.

POST   /api/v1/upload     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Procesa el archivo fila por fila: valida los datos obligatorios de cada una y crea o actualiza los registros según el tipo indicado. Al finalizar devuelve un resumen de lo procesado.

Datos que espera:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| excel | archivo .xlsx/.xls (máx. 20 MB) | Archivo con las filas a importar. |

Datos que retorna:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| message |  | string | Mensaje de resultado. |
| filasProcesadas |  | number | Total de filas leídas del archivo. |
| filasExitosas |  | number | Filas importadas correctamente. |
| filasDuplicadas |  | number | Filas que ya existían y no se volvieron a insertar. |
| filasConError |  | number | Filas que no pudieron procesarse. |
| insertados / noInsertados |  | array | Detalle de lo insertado y de lo omitido. |
| errores |  | array | Detalle de cada error, con número de fila y motivo. |
| Código | Significado |  |  |
| 200 | Importación finalizada; puede incluir filas con error, detalladas en la respuesta. |  |  |
| 400 | No se recibió el archivo o el formato no es válido. |  |  |

Nota: cada fila debe incluir como mínimo el código y nombre del establecimiento, departamento, municipio y tipo de registro («equipo» o «internet»); si es de tipo equipo, además el número de serie y el código SICOIN. El resultado completo de la importación queda registrado en la bitácora de auditoría.

## 6.11 Módulo de bitácora de auditoría

Ruta base: /api/v1/audit. Centraliza el historial de acciones relevantes: inicios de sesión, creación, edición y eliminación de usuarios, registro de equipos y dotaciones, cargas masivas y descargas de reportes.

GET   /api/v1/audit     Requiere token + rol administrador

Devuelve la bitácora, paginada y filtrable.

Parámetros de filtro:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| userId | number (query, opcional) | Filtrar por usuario. |
| action | string (query, opcional) | Filtrar por tipo de acción, por ejemplo LOGIN_SUCCESS o USER_CREATED. |
| module | string (query, opcional) | Filtrar por módulo, por ejemplo AUTH, USERS o DOTACIONES. |
| startDate / endDate | fecha (query, opcional) | Rango de fechas a consultar. |
| page / limit | number (query, opcional) | Paginación; por defecto página 1 y veinte registros. |

Datos que retorna:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| data |  | array | Registros de la página solicitada. |
| data[].userName / userEmail |  | string | Usuario que ejecutó la acción; puede ser nulo en un intento de inicio de sesión fallido. |
| data[].action |  | string | Tipo de acción registrada. |
| data[].module |  | string | Módulo del sistema donde ocurrió. |
| data[].description |  | string | Descripción legible de lo ocurrido. |
| data[].status |  | string | «SUCCESS» o «ERROR». |
| data[].createdAt |  | fecha | Momento exacto del evento. |
| total, page, totalPages |  | number | Total de registros que cumplen el filtro y datos de paginación. |
| Código | Significado |  |  |
| 403 | El usuario autenticado no tiene rol administrador. |  |  |

Cambio respecto de la versión anterior: la dirección IP dejó de registrarse en agosto de 2026 por minimización de datos personales (migración drop-audit-ip). La documentación de junio la incluía entre los campos devueltos.

POST   /api/v1/audit/log-download     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Registra que un usuario descargó un reporte de dotaciones. Se invoca automáticamente desde la vista «Descargar Datos» cada vez que se exporta un archivo.

Datos que espera:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| format |  | string (body) | «excel» o «pdf». |
| filtros |  | objeto (opcional) | Filtros aplicados al momento de exportar. |
| Código | Significado |  |  |
| 201 | Descarga registrada. |  |  |

## 6.12 Módulo Ciudadanía Digikal

Ruta base: /api/v1/ciudadania. Módulo incorporado en septiembre de 2026, posterior a la documentación de junio. Es el único de consulta abierta al público. Lee —sin modificar— la base de datos del programa de tabletas, que alimenta el proceso externo encargado de procesar los archivos remitidos por las Organizaciones de Padres de Familia.

Las respuestas se mantienen deliberadamente a nivel de equipo y establecimiento. El tratamiento de datos personales de este módulo se detalla en el apartado 8.7.

### 6.12.1 Consulta pública

GET   /api/v1/ciudadania/resumen     Acceso público (sin token)

Devuelve los indicadores del módulo: total de herramientas registradas, desglose entre estudiantes y docentes, establecimientos con entrega confirmada y distribución por departamento para el mapa y el ranking.

Datos que retorna:

| Campo |  | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| totalTablets |  | number | Total de herramientas registradas. |
| tabletsEstudiantes |  | number | Tabletas asignadas a estudiantes. |
| tabletsDocentes |  | number | Tabletas asignadas a docentes. |
| totalEstablecimientos |  | number | Establecimientos que entregaron su archivo. |
| departamentoTop |  | objeto | Departamento con mayor cantidad registrada. |
| porDepartamento |  | array | Cantidad por departamento, ordenada de mayor a menor. |
| Código | Significado |  |  |
| 200 | Consulta correcta. |  |  |
| 503 | El servicio de tabletas no está configurado o no responde. |  |  |

GET   /api/v1/ciudadania/tablets/serie/:numeroSerie     Acceso público (sin token)

Responde si una tableta consta como registrada y a qué establecimiento pertenece. Devuelve siempre 200: que una serie no esté registrada es información válida sobre esa tableta, no un error de la petición.

Datos que retorna:

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| pertenece | boolean | Si la serie consta en el registro. |
| tablet | objeto ¦ null | Serie, tipo de beneficiario, marca, modelo, estado y establecimiento con su departamento y municipio. |

Nota: la búsqueda contempla dos situaciones reales de los archivos de origen: el segundo IMEI de los equipos de doble tarjeta, y los 67 registros que traen los dos números en el mismo campo separados por un espacio. Sin ese segundo criterio, quien teclee uno solo de los dos números —que es lo que trae la etiqueta de la caja— no encontraría su tableta.

GET   /api/v1/ciudadania/tablets/buscar     Acceso público (sin token)

Devuelve la cantidad de tabletas registradas en cada establecimiento que coincida con el texto buscado, por código o por nombre. Exige al menos dos caracteres y devuelve como máximo cien resultados.

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| q | string (query, requerido) | Código o nombre del establecimiento; mínimo dos caracteres. |
| resultados[] | array | Código, nombre, departamento, municipio y conteos por tipo de beneficiario. |

Nota: este endpoint devuelve conteos y no el listado de números de serie. Publicar el inventario completo de un centro educativo no aporta nada a quien consulta legítimamente y sí facilitaría el trabajo a quien pretendiera inventariar bienes ajenos. Para comprobar una tableta concreta está la búsqueda por número de serie.

GET   /api/v1/ciudadania/tablets     Requiere token + rol administrador, usuario o auditor

Listado paginado de las tabletas para el personal con sesión iniciada. Solo lectura.

| Campo | Tipo / Origen | Descripción |
| --- | --- | --- |
| pagina | number (query) | Página solicitada; por defecto la primera. |
| tamanoPagina | number (query) | Registros por página; por defecto veinte, máximo cien. |
| data[] | array | Serie, segunda serie, tipo, marca, modelo, estado, fecha y establecimiento. |
| total, pagina, totalPaginas | number | Datos de paginación. |

### 6.12.2 Solicitudes de corrección del número de serie

Flujo en tres pasos que permite corregir el número de serie registrado de un equipo. Constituye la única excepción autorizada a la regla de solo lectura sobre la base del programa de tabletas, y está acotada a propósito: solo toca las columnas de serie de una fila localizada por su clave primaria completa, solo desde la aprobación, y antes de escribir se vuelve a leer la fila para comprobar que la serie sigue siendo la que se pidió corregir.

| Paso | Quién lo ejecuta | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 1. Solicitud | La OPF o la dirección del centro, sin necesidad de cuenta | Se envía la serie registrada, la serie correcta y el oficio firmado y sellado por el director. El documento va al bucket; en la base solo queda su dirección. |
| 2. Verificación | Personal con sesión iniciada | Se abre la solicitud, se contrasta el documento con las dos series y se marca como verificada. |
| 3. Aprobación | Personal con sesión iniciada | Se actualiza la serie real y la fila conserva la anterior como constancia de qué decía antes el registro. |

El tipo de cambio determina qué ocurre con la serie anterior: una corrección significa que la serie anterior era un error de digitación y nunca existió; una garantía o un robo significan que el equipo anterior fue real y sale de circulación.

| Endpoint | Acceso | Función |
| --- | --- | --- |
| POST /solicitudes | Público | Enviar la solicitud con el oficio firmado. |
| GET /solicitudes/estado/:numeroSerie | Público | Consultar en qué estado va una solicitud. |
| GET /solicitudes | Token + rol de trabajo | Listar las solicitudes recibidas. |
| GET /solicitudes/:id | Token + rol de trabajo | Ver el detalle de una solicitud. |
| PATCH /solicitudes/:id/verificar | Token + rol de trabajo | Marcar la solicitud como verificada. |
| PATCH /solicitudes/:id/aprobar | Token + rol de trabajo | Aprobar y aplicar la corrección. |
| PATCH /solicitudes/:id/rechazar | Token + rol de trabajo | Rechazar la solicitud. |

Nota: el envío de la solicitud es público a propósito: quien detecta que la serie está mal es la dirección o la OPF del centro educativo, y no tienen usuario en el sistema. La escritura sobre la base solo ocurre en el paso de aprobación, que sí exige sesión.

## 6.13 Acceso a archivos

Además de la API, el servidor expone dos carpetas de archivos de forma directa, sin pasar por un controlador:

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| /uploads/actas/<archivo> | Actas de entrega en PDF guardadas localmente. |
| /uploads/imgs/<archivo> | Fotografías de entregas guardadas localmente. |

Estas carpetas solo contienen los archivos que no pudieron subirse al bucket, que es el destino normal. Las respuestas se sirven con cabeceras que impiden que el navegador ejecute el contenido, de modo que un archivo subido no puede convertirse en código ejecutándose en el dominio institucional. Los archivos que sí están en el bucket se entregan mediante direcciones firmadas con vigencia limitada.

## 6.14 Resumen de módulos y nivel de acceso

| Módulo | Ruta base | Endpoints | Acceso vigente |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | /api/v1/auth | 3 | Público el inicio de sesión; con token el resto |
| Usuarios | /api/v1/user | 5 | Administrador (todo el módulo) |
| Roles | /api/v1/role | 5 | Con token la lectura; administrador el resto |
| Escuelas | /api/v1/escuelas | 6 | Rol de trabajo la lectura; administrador la escritura |
| Tablero de indicadores | /api/v1/dashboard | 2 | Público, con respuesta acotada |
| Estadísticas | /api/v1/estadisticas | 5 | Público |
| Equipos y catálogos | /api/v1/equipos, /api/v1/tipo_equipos | 5 | Rol de trabajo la lectura; administrador el alta |
| Dotaciones | /api/v1/dotacion | 3 | Rol de trabajo (todo el módulo) |
| Carga masiva | /api/v1/upload | 1 | Rol de trabajo |
| Bitácora de auditoría | /api/v1/audit | 2 | Administrador la lectura; rol de trabajo el registro de descargas |
| Ciudadanía Digikal | /api/v1/ciudadania | 11 | Mixto: consulta pública, gestión con token |
| Total | — | 48 | — |

# 7. Detalle de los módulos principales

Este capítulo profundiza en los cuatro endpoints que alimentan directamente las vistas de tablero, catálogo de equipos, dotaciones y detalle de escuela. Para cada uno se muestra la estructura exacta de la respuesta con datos de ejemplo, y se explica cómo funcionan —o por qué no existen— los filtros.

## 7.1 Tablero de estadísticas

Vista: Dashboard.vue, paneles de totales, mapa y gráficos. Calcula los indicadores agregados de todo el sistema —o de un departamento o municipio específico si se envían filtros— recorriendo todas las escuelas y sumando sus beneficiarios, equipos entregados y conexiones a internet.

Ejemplo de envío con filtro:

POST /api/v1/dashboard
Content-Type: application/json

{
  "dept": "Guatemala",
  "muni": "Mixco"
}

Ejemplo de envío sin filtro, para obtener los totales de todo el país:

POST /api/v1/dashboard
Content-Type: application/json

{}

Estructura exacta de la respuesta:

{
  "establecimientos": 152,
  "totalEstudiantes": 18420,
  "totalEquipos": 305,
  "totalInternet": 47,
  "escuelas": [
    {
      "id": 12,
      "nombreEscuela": "EORM Cantón San José",
      "codigoEscuela": "01-02-0145-43",
      "departamento": { "nombre": "Guatemala" },
      "municipio": { "nombre": "Mixco" },
      "beneficiarios": [
        {
          "id": 5,
          "ciclo_educativo": 2026,
          "hombres": 120,
          "mujeres": 98,
          "docentes": 8,
          "mayas": 30,
          "xincas": 0,
          "garifunas": 0,
          "otros": 188,
          "edad_0_13": 150,
          "edad_13_30": 60,
          "edad_30_60": 8,
          "edad_mas_60": 0
        }
      ],
      "dotaciones": [
        {
          "id": 9,
          "id_internet": 3,
          "equipos": [ { "id": 101 }, { "id": 102 } ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Cómo se calcula cada total:

| Campo de la respuesta | Cómo se calcula |
| --- | --- |
| establecimientos | Cantidad de escuelas que cumplen el filtro, o todas si no se envió ninguno. |
| totalEstudiantes | Suma de hombres, mujeres y docentes de todos los registros de beneficiarios de esas escuelas. |
| totalEquipos | Suma de la cantidad de equipos de todas las dotaciones de esas escuelas. |
| totalInternet | Cantidad de escuelas que tienen al menos una dotación con conexión a internet registrada. |
| escuelas | Listado completo que alimenta el mapa y las tablas de detalle del tablero. |

Comportamiento de los filtros:

| Parámetro | Dónde se envía | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| dept | Cuerpo de la petición | Compara contra el nombre del departamento en minúsculas. Debe coincidir exactamente con el nombre guardado en el catálogo. |
| muni | Cuerpo de la petición | Igual que el anterior, a nivel de municipio. Si se envían ambos, el filtro exige que se cumplan los dos. |

Nota: estos dos son los únicos filtros que soporta el servidor en este endpoint. No existen filtros por fecha, por proyecto ni por rango de estudiantes o equipos. Si la vista los necesita, debe calcularlos en el navegador a partir del arreglo de escuelas, que ya viene completo en la respuesta, o bien debe ampliarse el endpoint.

## 7.2 Catálogo de equipos

Vista: CatalogosView.vue, tabla principal de modelos y vista de detalle por modelo.

GET /api/v1/equipos devuelve un resumen por modelo. No recibe parámetros:

[
  {
    "id": 4,
    "descripcion": "Laptop 8GB RAM, 256GB SSD, pantalla 14 pulgadas",
    "tipo": "Laptop",
    "modelo": "Lenovo V15 G2",
    "cantidad": 38,
    "valor": 152000
  },
  {
    "id": 7,
    "descripcion": "Impresora multifuncional láser",
    "tipo": "Impresora",
    "modelo": "HP LaserJet M227",
    "cantidad": 12,
    "valor": 36000
  }
]

GET /api/v1/equipos/:id devuelve las unidades físicas de un modelo. El parámetro es el identificador del modelo, no el del tipo:

[
  { "id": 201, "numero_serie": "SN-LV-00123", "codigo_sicoin": "SIC-9981", "valor": 4000 },
  { "id": 202, "numero_serie": "SN-LV-00124", "codigo_sicoin": "SIC-9982", "valor": 4000 }
]

GET /api/v1/tipo_equipos devuelve el catálogo de tipos:

[
  { "id": 1, "nombre": "Laptop" },
  { "id": 2, "nombre": "Desktop" },
  { "id": 3, "nombre": "Impresora" }
]

Nota: ninguno de los tres endpoints acepta parámetros de filtro. La pantalla de catálogos descarga siempre la lista completa y el filtrado por tipo de equipo y por texto se realiza enteramente en el navegador. Con catálogos grandes el filtro no reduce la carga de red, porque siempre se trae todo. Optimizarlo requiere agregar soporte de parámetros de consulta en el servidor.

## 7.3 Dotaciones

Vista: DownloadData.vue («Descargar Datos»), tabla de entregas y generación de reportes en Excel y PDF.

GET /api/v1/dotacion no recibe parámetros y devuelve el historial completo con toda la información relacionada ya incluida:

[
  {
    "id": 9,
    "id_escuela": 12,
    "id_proyecto": 2,
    "fecha_entrega": "2026-05-20",
    "descripcion": "Entrega de equipos de cómputo",
    "createdAt": "2026-05-20T15:32:10.000Z",

    "proyecto": {
      "id": 2,
      "nombre": "Conectividad Educativa 2026",
      "description": "Dotación de equipo a nivel diversificado"
    },

    "escuela": {
      "id": 12,
      "nombreEscuela": "EORM Cantón San José",
      "codigoEscuela": "01-02-0145-43",
      "direccion": "Cantón San José, zona 4",
      "departamento": { "id": 1, "nombre": "Guatemala" },
      "municipio": { "id": 5, "nombre": "Mixco" },
      "beneficiarios": [
        { "id": 5, "ciclo_educativo": 2026, "hombres": 120, "mujeres": 98, "docentes": 8 }
      ]
    },

    "acta": {
      "id": 3,
      "no_acta": "A-045-2026",
      "folios": "2",
      "correlativo": "045",
      "acta_pdf": "actas/abc123.pdf"
    },

    "imagenes": [ { "id": 21, "url": "imgs/xyz789.jpg" } ],

    "equipos": [
      {
        "id": 101,
        "numero_serie": "SN-LV-00123",
        "codigo_sicoin": "SIC-9981",
        "valor": 4000,
        "modelo": {
          "id": 4,
          "nombre_modelo": "Lenovo V15 G2",
          "tipo": { "id": 1, "nombre": "Laptop" }
        }
      }
    ]
  }
]

La creación se envía como multipart/form-data y no como JSON, porque incluye archivos. La respuesta exitosa es:

{
  "message": "Dotación registrada correctamente",
  "dotacionId": 9
}

Nota: la consulta no acepta ningún parámetro de filtro: siempre devuelve el historial completo. La vista «Descargar Datos» filtra en el navegador por código UDI —coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas— y por tipo de proyecto. Si el volumen de dotaciones crece mucho esto puede volverse lento, porque siempre se transfiere la base completa al navegador antes de filtrar.

## 7.4 Detalle de escuela con beneficiarios

Vista: SchoolView.vue («Detalles de Escuela»). Devuelve el detalle completo de un establecimiento: datos generales, todas sus dotaciones —con conexión a internet, equipos con modelo y tipo, e imágenes con dirección firmada— y todos sus registros de beneficiarios por ciclo educativo.

Ejemplo de petición:

GET /api/v1/escuelas/01-02-0145-43

Ejemplo de respuesta:

{
  "source": "local",
  "data": {
    "id": 12,
    "nombreEscuela": "EORM Cantón San José",
    "codigoEscuela": "01-02-0145-43",
    "direccion": "Cantón San José, zona 4",
    "telefono": "5555-1234",
    "correo": "eorm.sanjose@mineduc.edu.gt",
    "director": "Lic. Carlos Pérez",
    "nivel": "Primaria",
    "jornada": "Matutina",
    "cantidadEquipoEntregado": 12,
    "cantidadEstudiantesBeneficiados": 226,

    "beneficiarios": [
      {
        "id": 5, "ciclo_educativo": 2026,
        "hombres": 120, "mujeres": 98, "docentes": 8,
        "mayas": 30, "xincas": 0, "garifunas": 0, "otros": 188,
        "edad_0_13": 150, "edad_13_30": 60, "edad_30_60": 8, "edad_mas_60": 0
      }
    ],

    "dotaciones": [
      {
        "id": 9,
        "fecha_entrega": "2026-05-20",
        "descripcion": "Entrega de equipos de cómputo",
        "internet": { "id": 3, "empresa": "Claro", "fecha_instalacion": "2026-05-20" },
        "equipos": [
          {
            "id": 101, "numero_serie": "SN-LV-00123",
            "codigo_sicoin": "SIC-9981", "valor": 4000,
            "modelo": {
              "id": 4, "nombre_modelo": "Lenovo V15 G2",
              "tipo": { "id": 1, "nombre": "Laptop" }
            }
          }
        ],
        "imagenes": [
          {
            "id": 21,
            "url": "imgs/xyz789.jpg",
            "signedUrl": "https://bucket.example.com/imgs/xyz789.jpg?token=...&exp=1750000000"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Campos de la sección de beneficiarios:

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| hombres / mujeres / docentes | Población beneficiada en ese ciclo educativo. |
| mayas / xincas / garifunas / otros | Pertenencia cultural de la población beneficiada. |
| edad_0_13 / edad_13_30 / edad_30_60 / edad_mas_60 | Distribución de la población por rango de edad. |
| ciclo_educativo | Año del ciclo escolar al que corresponde ese registro. |

Sobre el campo signedUrl: el campo url guarda solo la ruta interna del archivo en el bucket. El backend genera, en el momento de la consulta, una dirección temporal firmada que es la que realmente debe usarse para mostrar la imagen. Esa dirección deja de funcionar pasado el tiempo que determina el servicio de almacenamiento.

Nota: este endpoint no admite filtros: recibe un único parámetro obligatorio, el código del establecimiento, y siempre devuelve el objeto completo con todo su historial. No hay forma de pedir solo una parte de los datos. Si la escuela no existe responde 404.

# 8. Seguridad

## 8.1 Auditoría de código realizada

El 12 de agosto de 2026 se realizó una revisión de seguridad del código fuente sobre la rama develop, con alcance de backend, frontend e infraestructura de contenedores. La revisión identificó diez hallazgos: tres de severidad crítica, cinco de severidad alta y dos de severidad media.

Los tres hallazgos críticos permitían, sin credenciales válidas o con la cuenta de menor privilegio del sistema: eliminar y modificar registros de escuelas de forma masiva; convertir a cualquier usuario en administrador; y ejecutar ataques de fuerza bruta ilimitados contra el formulario de inicio de sesión.

La auditoría señaló un patrón común detrás de casi todos los hallazgos: la autorización se aplicaba archivo por archivo y ruta por ruta, en lugar de aplicarse por defecto. Bastaba olvidar una línea en un archivo de rutas para dejar una operación de escritura completamente abierta, y eso fue exactamente lo que ocurrió en dos archivos completos.

## 8.2 Hallazgos y estado de remediación

El estado que se consigna a continuación fue verificado contra el código fuente actual de la rama develop:

| # | Hallazgo | Severidad | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoints de escritura sin autenticación: borrar escuelas, crear y editar roles | Crítica | Corregido |
| 2 | Escalada de privilegios: cualquier usuario autenticado podía hacerse administrador | Crítica | Corregido |
| 3 | Inicio de sesión sin límite de intentos (fuerza bruta) | Crítica | Corregido |
| 4 | Secreto de firma del token con valor por defecto adivinable | Alta | Corregido |
| 5 | Subida de archivos validada solo por el tipo declarado por el cliente | Alta | Corregido |
| 6 | Datos personales de directores y establecimientos accesibles sin token | Alta | Corregido |
| 7 | Token almacenado en el navegador, sin revocación, con vigencia de un día | Alta | Pendiente |
| 8 | Base de datos con credenciales por defecto expuesta en un puerto público | Alta | Corregido |
| 9 | Fuga de mensajes de error internos al cliente | Media | Corregido |
| 10 | Ausencia de cabeceras de seguridad y política de CORS abierta | Media | Corregido |

## 8.3 Hallazgos críticos

### 8.3.1 Endpoints de escritura totalmente abiertos

Severidad crítica. Los archivos de rutas de escuelas y de roles no importaban el middleware de autenticación en absoluto. Todas sus rutas —incluidas las de creación, modificación y borrado— eran alcanzables por cualquier persona en internet sin necesidad de una cuenta. Una petición como la siguiente eliminaba un establecimiento:

curl -X DELETE https://<api>/api/v1/escuelas/1

La función de borrado ejecutaba una eliminación real contra la base de datos, de modo que un bucle sobre el identificador vaciaba la tabla de establecimientos por completo.

Causa: la autenticación se aplicaba ruta por ruta en lugar de aplicarse por defecto. Cuando el patrón consiste en acordarse de escribir el middleware en cada línea, tarde o temprano se olvida en algún archivo. El archivo de rutas de escuelas ni siquiera importaba el middleware, señal de que se escribió antes de que existiera el sistema de inicio de sesión y nunca se revisó después.

Estado actual: el modelo de seguridad se invirtió: todo queda cerrado salvo lo que se abre de forma explícita. La aplicación declara una barrera de autenticación para todo el prefijo de la API y solo las rutas de consulta pública —tablero, estadísticas y ciudadanía— quedan por delante de ella, cada una con su propio límite de peticiones. Las rutas de escritura de escuelas y roles exigen además rol administrador.

### 8.3.2 Escalada de privilegios de usuario a administrador

Severidad crítica. Existían dos caminos independientes al mismo resultado.

Vía 1, con una cuenta cualquiera: todas las rutas de usuarios verificaban el token, pero ninguna verificaba el rol. La creación y la actualización aceptaban el identificador de rol enviado en el cuerpo de la petición sin validarlo, de modo que un usuario con el rol más bajo podía asignarse a sí mismo el rol de administrador, eliminar al administrador real y leer la lista completa de usuarios del sistema.

Vía 2, sin cuenta alguna: la actualización de roles pasaba el cuerpo completo de la petición al modelo, sin filtrar campos y sin exigir token. Una sola petición renombraba el rol «user» como «admin»:

curl -X PUT https://<api>/api/v1/role/2 -d '{"nombre":"admin"}'

Como el token se firmaba con el nombre del rol, en el siguiente inicio de sesión todos los usuarios normales del sistema recibían un token de administrador legítimamente firmado, y la comprobación de rol los dejaba pasar sin objeción.

Causa: dos errores que se sumaban. Se confundió autenticación con autorización, verificando quién es el usuario pero nunca si puede hacer lo que pide. Y el rol se decidía por su nombre en lugar de por su identificador, de modo que un dato editable desde la interfaz se convirtió en la base del control de acceso.

Estado actual: el módulo de usuarios exige token y rol administrador en el enrutador completo. La actualización de roles solo acepta los campos de nombre y descripción. Y el control de acceso se hace contra el identificador numérico del rol, definido como constante en la configuración, no contra su nombre: renombrar una fila del catálogo ya no tiene efecto alguno sobre los permisos.

### 8.3.3 Inicio de sesión sin límite de intentos

Severidad crítica. El limitador de peticiones estaba definido en el archivo, pero aplicado a la ruta de validación de token y no a la de inicio de sesión. La ruta de inicio de sesión era la única del archivo sin protección.

Con el factor de costo de bcrypt utilizado, un atacante consigue entre diez y cincuenta intentos por segundo y por conexión; con veinte conexiones en paralelo son cientos de miles de contraseñas al día contra correos institucionales, que son públicos y siguen un formato predecible.

Causa: un descuido al copiar y pegar. El limitador se escribió pensando en el inicio de sesión y acabó colgando de la ruta contigua; como el inicio de sesión siguió funcionando con normalidad, nadie lo advirtió.

Estado actual: el inicio de sesión tiene un límite de cinco intentos fallidos por dirección IP cada quince minutos, y los intentos exitosos no consumen cupo, de modo que un usuario legítimo que entra y sale no queda bloqueado. Se añadió además bloqueo por cuenta —una red de equipos distribuidos cambia de dirección IP pero no de objetivo—, mediante campos de intentos fallidos y bloqueo temporal incorporados en la migración user-security-fields. Los limitadores se definen una sola vez en un archivo compartido, precisamente para que el error de colgarlos de la ruta equivocada deje de ser posible.

Asociado a este hallazgo estaba la enumeración de usuarios: el inicio de sesión respondía con un código cuando el usuario no existía y con otro distinto cuando la contraseña era incorrecta, lo que permitía averiguar qué cuentas están registradas. La respuesta es ahora indistinguible en ambos casos, y para que tampoco lo delate el tiempo de respuesta, cuando el correo no existe se compara la contraseña contra un hash señuelo generado con el mismo factor de costo que las cuentas reales.

## 8.4 Hallazgos de severidad alta

### 8.4.1 Secreto de firma del token con valor por defecto

Tres puntos del código repetían la expresión que toma la variable de entorno o, si falta, la palabra «secret». El archivo de configuración sí definía un secreto válido, de modo que no había exposición inmediata. El problema era el día en que no lo hubiera: un contenedor arrancado sin montar el archivo de variables, un despliegue nuevo, una variable mal escrita. El servidor no fallaba: arrancaba en silencio firmando tokens con una palabra conocida, con lo que cualquiera podía fabricarse un token de administrador válido.

Causa: el operador que asigna un valor por defecto resulta cómodo para que el proyecto arranque recién clonado. Aplicado a credenciales, convierte un error ruidoso en un fallo silencioso, que es el peor tipo de fallo.

Estado actual: la aplicación se niega a arrancar sin secreto. La configuración declara las variables obligatorias, exige que el secreto tenga al menos treinta y dos caracteres y rechaza los valores de ejemplo conocidos. No queda ningún valor por defecto en el código.

### 8.4.2 Subida de archivos validada solo por el tipo declarado

El filtro validaba el tipo de contenido que declara el cliente, que es una cabecera y por tanto falsificable con solo escribirla. El nombre del archivo guardado conservaba la extensión original, y la carpeta se publicaba como contenido estático.

Encadenado, el resultado era el siguiente: se subía una página web declarándola como PDF, pasaba el filtro, se guardaba con extensión de página web y el servidor la servía como tal. Es decir, código ejecutándose en el origen de la API y accesible desde una dirección del dominio institucional. Combinado con el hallazgo del token almacenado en el navegador, permitía el robo de sesiones.

Estado actual: los archivos se validan por extensión y por su contenido real antes de guardarse, y el nombre con el que se almacenan se deriva del tipo ya validado y no del nombre que envió el usuario. La carpeta estática se sirve con cabeceras que impiden que el navegador ejecute su contenido.

### 8.4.3 Datos personales accesibles sin token

Ni el módulo del tablero ni el de estadísticas aplicaban middleware alguno. Sus respuestas incluían el nombre y correo del director, el teléfono del establecimiento, coordenadas, matrícula desglosada por sexo e inventario completo de equipo. Recorriendo el identificador de uno en adelante se podía descargar el directorio nacional de establecimientos con sus contactos.

Para el Ministerio eso constituye tratamiento de datos personales, y el inventario georreferenciado de equipo de cómputo en escuelas es un catálogo de utilidad directa para quien pretendiera sustraerlo.

Estado actual: las respuestas públicas se acotaron a nivel de equipo y establecimiento: no devuelven datos de contacto ni inventario detallado. Las rutas que sí necesitan ese detalle quedaron detrás de la barrera de autenticación, y las públicas conservan su propio límite de peticiones.

### 8.4.4 Token almacenado en el navegador sin caducidad efectiva

El token se guarda en el almacenamiento local del navegador, que es legible por cualquier código JavaScript de la página, incluido el de una dependencia comprometida. Sobrevive al cierre del navegador. Además, no se puede revocar: desactivar o eliminar a un usuario no invalida su sesión, que sigue siendo válida hasta que el token expire por sí solo.

Las tres vías de corrección, en orden de esfuerzo, son: reducir la vigencia del token y añadir un token de renovación rotatorio en una cookie inaccesible desde JavaScript; migrar el token de acceso a una cookie con las marcas de seguridad correspondientes, lo que requiere protección adicional contra falsificación de peticiones; o incorporar un contador de versión de sesión en la tabla de usuarios que viaje dentro del token y se compare contra la base, de modo que cambiar la contraseña o desactivar al usuario invalide todas sus sesiones al instante.

Este es el único hallazgo que permanece abierto. Está acotado, identificado y con ruta de corrección definida en el capítulo 11.

### 8.4.5 Base de datos con credenciales por defecto expuesta

El archivo de composición publicaba el puerto de MySQL hacia el exterior con la contraseña de administrador establecida en un valor trivial. Si ese archivo llegaba a un servidor con dirección pública, la base de datos completa quedaba entregada con una credencial que figura en el primer renglón de cualquier diccionario de ataque, y la política de reinicio garantizaba que siguiera disponible.

Estado actual: el archivo de composición de producción no publica ningún puerto del servicio de base de datos: el backend la alcanza por la red interna de Docker. Las credenciales se declaran obligatorias, de modo que el despliegue se detiene si faltan en lugar de arrancar con un valor por defecto.

## 8.5 Hallazgos de severidad media

| Hallazgo | Descripción | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Fuga de mensajes de error internos | Casi todos los controladores devolvían el mensaje de error original. Un error del ORM revela nombres de tablas, de columnas y a veces fragmentos de consulta: material de reconocimiento gratuito. | Corregido: las respuestas de error se unificaron en una utilidad compartida que devuelve un mensaje genérico y deja el detalle en el registro del servidor. |
| Ausencia de cabeceras de seguridad | No se utilizaba Helmet, de modo que faltaban las cabeceras que limitan el comportamiento del navegador ante respuestas inesperadas. | Corregido: Helmet está activo y se aplican límites de tamaño al cuerpo de las peticiones. |
| Política de CORS frágil | La configuración tomaba el origen permitido de una variable de entorno; si esa variable faltaba, la biblioteca caía en aceptar cualquier origen. | Corregido: se usa una lista explícita de orígenes permitidos, construida a partir de una variable que es obligatoria. |
| Sin política de contraseñas | La creación de usuarios aceptaba contraseñas de un solo carácter. | Pendiente de definición formal: debe exigirse una longitud mínima y contrastarse contra una lista de contraseñas comunes. Véase el capítulo 11. |

## 8.6 Controles vigentes

La auditoría dejó constancia de las defensas que ya funcionaban correctamente y que no debían modificarse al aplicar las correcciones. Sumadas a las incorporadas después, los controles vigentes son:

- Contraseñas almacenadas con bcrypt. El factor de costo se centraliza en un único punto para que el alta de usuarios y el hash señuelo del inicio de sesión usen el mismo valor: si se separan, comparar contra el señuelo tarda distinto que contra una cuenta real y vuelve a abrirse el canal de tiempos que ese señuelo existe para cerrar.

- Consultas parametrizadas en todo el acceso a datos. No se detectó ninguna inyección SQL.

- Uso correcto de variables en las consultas al servicio institucional externo, y validación de tipo entero de los identificadores antes de incorporarlos a esas consultas.

- Protección contra recorrido de directorios en la eliminación de archivos.

- Archivo de variables de entorno excluido del control de versiones; no hay secretos en el historial del repositorio.

- Bitácora de auditoría con control de rol administrador, que registra todo intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, así como las altas, modificaciones y eliminaciones de cuentas, el registro de equipos y dotaciones, las cargas masivas y las descargas de reportes.

- Limitación de peticiones diferenciada por caso de uso, definida en un único archivo compartido.

- Las operaciones de alta de dotación se ejecutan como una sola transacción: si algo falla, no queda nada guardado parcialmente.

## 8.7 Tratamiento de datos personales

Las tablas del programa de tabletas contienen el nombre del beneficiario, el nombre y número de identidad del tutor y su número de teléfono. Dado que las consultas del módulo Ciudadanía Digikal son públicas, las respuestas se mantienen deliberadamente a nivel de equipo y de establecimiento: número de serie, marca, modelo, estado y centro educativo. No se devuelve ningún dato que identifique a una persona, ni el campo de observaciones, que es texto libre escrito por cada organización y puede contener cualquier cosa.

En la misma línea, la consulta por establecimiento devuelve conteos y no el listado de números de serie. Si en el futuro se requiriera el detalle por persona, deberá implementarse en un endpoint separado, detrás de autenticación y con su propia justificación.

La bitácora de auditoría dejó de registrar la dirección IP en agosto de 2026, también por minimización de datos: el registro conserva quién hizo qué y cuándo, que es lo que la auditoría necesita, sin acumular un dato que permite inferir la ubicación de las personas.

## 8.8 Seguridad en el ciclo de construcción

Los flujos de integración continua ejecutan tres analizadores antes de publicar cualquier imagen:

| Herramienta | Qué analiza | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Semgrep | Código fuente del backend y del frontend. | Genera un reporte que se publica en el panel de seguridad del repositorio. |
| Trivy | La imagen de contenedor ya construida. | Dos pasos: uno de auditoría, que reporta, y otro de control de calidad, que bloquea la publicación si encuentra vulnerabilidades por encima del umbral definido. |
| CodeQL | Las solicitudes de incorporación de cambios. | Señala patrones de riesgo antes de que el cambio se integre a la rama. |

Buena parte de las correcciones registradas entre julio y septiembre de 2026 proviene directamente de hallazgos levantados por estas herramientas: ausencia de limitación de peticiones, construcción de consultas a partir de entradas del usuario y ejecución de guiones entre sitios en el cliente.

## 8.9 Cumplimiento del plan de acción

La auditoría propuso un plan de acción en tres niveles de prioridad. Su cumplimiento al cierre de este informe es el siguiente:

| Prioridad | Acción propuesta | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicar la barrera de autenticación a todo el prefijo de la API. | Cumplido |
| 1 | Exigir rol administrador en usuarios y roles, y validar el rol contra el catálogo. | Cumplido |
| 1 | Aplicar el limitador de intentos a la ruta de inicio de sesión. | Cumplido |
| 1 | Eliminar los valores por defecto de los secretos y validar las variables al arrancar. | Cumplido |
| 2 | Validar los archivos por extensión y contenido; cabeceras de seguridad en la carpeta estática. | Cumplido |
| 2 | Retirar la publicación del puerto de la base de datos y sacar la contraseña del archivo de composición. | Cumplido |
| 2 | Rotar los secretos y reducir la vigencia del token. | Cumplido en la rotación de secretos; la vigencia del token se revisa junto con el hallazgo 7. |
| 3 | Implementar revocación de sesiones y migrar el token a una cookie inaccesible desde JavaScript. | Pendiente (hallazgo 7) |
| 3 | Añadir cabeceras de seguridad, límites de tamaño y mensajes de error genéricos. | Cumplido |
| 3 | Definir y aplicar una política de contraseñas. | Pendiente |

# 9. Reportes de avance por fase

El desarrollo se ejecutó en siete fases entre febrero y septiembre de 2026. La cronología está reconstruida a partir de los 142 registros de cambios del repositorio, de modo que cada avance declarado es verificable contra el historial.

## 9.1 Fase 1 — Arranque del proyecto (18 de febrero – 27 de marzo de 2026)

Constitución del repositorio institucional, definición de la estructura de backend y frontend, y puesta en marcha de los primeros flujos de control de calidad en integración continua. En esta fase se construyeron las primeras versiones del mapa y del modelo de base de datos, y se estableció el esquema de ramas —principal y de desarrollo— que se mantuvo durante todo el proyecto.

## 9.2 Fase 2 — Primera versión funcional (17 – 29 de abril de 2026)

Se completó la primera versión utilizable del sistema: arquitectura del frontend en Vue 3, módulo de catálogos, módulo de tablas y pantallas de carga de datos. Se incorporó la construcción de imágenes Docker multietapa y su publicación automática en el registro de contenedores, junto con la inyección de variables de entorno en tiempo de ejecución.

## 9.3 Fase 3 — Backend, autenticación y persistencia (30 de abril – 14 de mayo de 2026)

Fase de mayor densidad técnica del proyecto. Se implementó el servidor con sus rutas principales, el controlador de autenticación con emisión de tokens, la protección de rutas en el enrutador del frontend y el cliente HTTP con interceptor de sesión.

En paralelo se formalizó la persistencia: esquema inicial mediante migraciones, seeders de catálogos, controlador de carga masiva desde Excel con reporte de errores por fila, e integración del bucket para el almacenamiento de imágenes. Se resolvieron además las primeras correcciones de Nginx y del enrutamiento de la aplicación de página única.

## 9.4 Fase 4 — Tablero, documentación y endurecimiento (10 – 23 de julio de 2026)

Construcción del tablero de indicadores y refinamiento de la interfaz. Se incorporó la paginación del listado principal y se ajustaron los indicadores. El 25 de junio se habían emitido los dos documentos técnicos de endpoints que este informe incorpora en los capítulos 6 y 7.

El 23 de julio se añadieron Semgrep y Trivy a los flujos de integración continua y se atendió el primer bloque de hallazgos de CodeQL, principalmente sobre ausencia de limitación de peticiones y construcción de consultas a partir de entradas del usuario.

## 9.5 Fase 5 — Auditoría de seguridad y estabilización (6 – 26 de agosto de 2026)

Cierre de la primera versión completa y revisión de seguridad. El 12 de agosto se emitió el informe de auditoría de código y al día siguiente comenzó la aplicación de las correcciones: ajustes en el inicio de sesión, adaptación del diseño a dispositivos móviles, retiro de variables de entorno del control de versiones y endurecimiento de la configuración.

Se completó el catálogo geográfico de municipios, se retiró la dirección IP de la bitácora por minimización de datos, se ajustó la integración con la mesa de ayuda y se optimizó el posicionamiento del sistema en buscadores. Al cierre de la fase, nueve de los diez hallazgos estaban corregidos.

## 9.6 Fase 6 — Ciudadanía Digikal (9 – 22 de septiembre de 2026)

Incorporación del módulo público de consulta de tabletas: conexión de solo lectura a la base del programa, mapa y ranking por departamento, verificación por número de serie, y el flujo completo de solicitudes de corrección de número de serie con oficio firmado por el director.

Se corrigió además un hallazgo de CodeQL sobre ejecución de guiones entre sitios en el cliente, y se ajustaron la configuración de Nginx, el archivo de construcción del backend y el manejo de la dirección pública de la API en el proceso de despliegue.

## 9.7 Fase 7 — Corrección del conteo de dispositivos (24 y 25 de septiembre de 2026)

Última fase previa a la entrega. Se detectó que los indicadores del módulo de ciudadanía mostraban 5 395 tabletas de estudiantes cuando la tabla correspondiente contenía 5 433 registros. El origen era un filtro en la consulta base que descartaba toda fila cuyo número de serie viniera vacío.

La revisión confirmó que las 38 filas excluidas corresponden a tabletas reales: las 38 tienen beneficiario registrado y 33 provienen de un mismo archivo en el que la organización dejó la casilla del número de serie en blanco. Se trataba, por tanto, de un dato incompleto y no de un equipo inexistente. El detalle de la corrección se describe en el apartado 10.3.

## 9.8 Resumen cuantitativo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duración total del desarrollo | 18 de febrero – 25 de septiembre de 2026 (7 meses) |
| Fases ejecutadas | 7 |
| Registros de cambio en el repositorio | 142 |
| Migraciones de base de datos aplicadas | 9 |
| Endpoints publicados | 48 |
| Módulos funcionales entregados | 11 |
| Hallazgos de seguridad atendidos | 9 de 10 |

# 10. Estado actual del sistema

## 10.1 Situación general

A la fecha de este informe el sistema se encuentra desplegado y en operación, con los once módulos funcionales disponibles, los tres perfiles de usuario operativos y el módulo público de consulta ciudadana accesible sin credenciales. La rama de desarrollo no presenta cambios sin registrar.

## 10.2 Datos en operación — Ciudadanía Digikal

Las siguientes cifras fueron consultadas directamente contra la base de datos del programa el 25 de septiembre de 2026 y corresponden al estado real de la información cargada:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Herramientas registradas (total) | 6 034 |
| Tabletas de estudiantes | 5 433 |
| Tabletas de docentes | 601 |
| Establecimientos con entrega confirmada | 175 |
| Departamento con mayor cantidad registrada | Guatemala (1 013 herramientas) |
| Catálogo de establecimientos disponible | 1 021 centros educativos |

## 10.3 Incidencia resuelta en el último ciclo

El conteo de herramientas del módulo de ciudadanía excluía silenciosamente las filas cuyo número de serie estuviera vacío. Como esa misma consulta alimenta los indicadores, el mapa, el ranking por departamento y el conteo por establecimiento, el faltante se propagaba a toda la vista.

| Concepto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Tabletas de estudiantes | 5 395 | 5 433 |
| Total de herramientas registradas | 5 996 | 6 034 |
| Registros reales en la tabla | 5 433 | 5 433 |

La corrección consistió en contar una fila por equipo entregado, con independencia de que el número de serie se haya capturado o no, y en conservar el filtro únicamente en la consulta de búsqueda, donde sí es imprescindible: no es posible localizar un equipo a partir de un campo vacío.

Adicionalmente se sustituyó el identificador de fila del listado, que se construía a partir del número de serie. Con 38 series vacías y 134 repetidas, ese identificador producía claves duplicadas en la tabla del frontend. Ahora se deriva de la clave primaria del registro.

## 10.4 Calidad de los datos de origen

La revisión anterior dejó a la vista un problema que no pertenece al sistema sino al proceso externo de carga de los archivos remitidos por las organizaciones, y que conviene registrar por su efecto sobre los reportes:

| Situación detectada | Registros |
| --- | --- |
| Números de serie en blanco | 38 |
| Números de serie repetidos | 134 |
| Celdas mal separadas registradas como número de serie (por ejemplo, el texto «60 PRO») | 37 |
| Textos de relleno en lugar del número de serie (por ejemplo, «sin serie») | 14 |
| Registros sin estado de entrega consignado | 81 |
| Variantes del mismo estado escritas a mano (errores de digitación) | 2 |

Ninguna de estas situaciones impide el funcionamiento del sistema, pero todas degradan la calidad de los reportes. Su corrección corresponde al proceso de carga de archivos, no a la plataforma de consulta.

# 11. Pendientes y recomendaciones

Se consignan los puntos que, a criterio técnico, deben atenderse después de la entrega, ordenados por prioridad. Ninguno constituye un defecto que comprometa la operación actual del sistema.

| Prioridad | Punto | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Alta | Manejo del token de sesión (hallazgo 7 de la auditoría) | Migrar el token a una cookie inaccesible desde JavaScript y habilitar un mecanismo de revocación, de modo que el cierre de sesión, el cambio de contraseña o la desactivación de una cuenta invaliden el token en el servidor. |
| Alta | Calidad de los datos de origen del programa de tabletas | Incorporar validación del número de serie y normalización del estado de entrega en el proceso que carga los archivos de las organizaciones, antes de que los registros lleguen a la base. |
| Media | Política de contraseñas | Exigir una longitud mínima y contrastar la contraseña elegida contra una lista de las más comunes, tanto en el alta como en el cambio de contraseña. |
| Media | Ausencia de filtros en el servidor para catálogo y dotaciones | Implementar paginación y filtrado del lado del servidor antes de que el volumen de registros haga inviable la descarga completa en cada consulta. |
| Media | Ausencia de pruebas automatizadas | Definir un conjunto mínimo de pruebas sobre los endpoints críticos —autenticación, alta de dotación y conteos del módulo de ciudadanía— e integrarlo al flujo de integración continua. |
| Media | Criterio de conteo por estado de entrega | Definir con el área usuaria si los indicadores deben incluir los registros marcados como pendientes de entrega o devueltos por inconformidad, que hoy se cuentan junto con las entregas efectivas. |
| Baja | Documentación de la API | Publicar el catálogo de endpoints en un formato navegable que se genere desde el propio código, para que no vuelva a divergir de la implementación como ocurrió entre junio y agosto de 2026. |

# 12. Conclusiones

El sistema DIGIKAL se entrega desplegado, operativo y documentado. Durante siete meses de desarrollo, distribuidos en siete fases, se construyó una plataforma con once módulos funcionales, cuarenta y ocho endpoints publicados y tres perfiles de usuario diferenciados, sostenida sobre una base de datos versionada mediante nueve migraciones reversibles y desplegada de forma reproducible mediante contenedores e integración continua.

Toda la documentación técnica producida a lo largo del proyecto queda reunida en este informe: el catálogo completo de la API con sus datos de entrada y salida, la estructura exacta de las respuestas de los módulos principales, el procedimiento de gestión del esquema de base de datos y el informe de seguridad con el estado de cada hallazgo. El conocimiento necesario para operar, auditar o continuar el desarrollo del sistema no depende ya de la permanencia de quienes lo construyeron ni de localizar cuatro documentos por separado. Esa es, en sustancia, la finalidad del entregable.

En materia de seguridad, la auditoría de agosto de 2026 identificó diez hallazgos, de los cuales nueve se encuentran corregidos y verificados contra el código fuente actual. El hallazgo pendiente —el almacenamiento del token de sesión en el navegador— está identificado, acotado y con una ruta de corrección definida. Más relevante que el número: la causa raíz que explicaba casi todos los hallazgos, aplicar la autorización archivo por archivo en lugar de por defecto, fue corregida de fondo. Y el proyecto incorporó el análisis estático de seguridad al propio flujo de construcción, de manera que las regresiones se detectan antes de publicar cualquier imagen y no en una revisión posterior.

La última fase del desarrollo ilustra el criterio con el que se trabajó el sistema. La corrección del conteo de dispositivos no consistió en ajustar una cifra para que coincidiera con lo esperado, sino en identificar por qué la consulta descartaba treinta y ocho registros, verificar uno por uno que correspondían a entregas reales y corregir la causa, distinguiendo el conteo —donde toda entrega cuenta— de la búsqueda —donde un campo vacío no es localizable—. El mismo trabajo dejó documentadas las deficiencias de calidad de los datos de origen, que no son responsabilidad de la plataforma pero sí condicionan la confiabilidad de sus reportes.

Se concluye que el sistema cumple con los objetivos planteados y se encuentra en condiciones de ser recibido. Los puntos consignados en el capítulo 11 no constituyen defectos que comprometan la operación, sino trabajo de consolidación que debe planificarse para el siguiente ciclo, en particular el endurecimiento del manejo de sesión, la validación de los datos en su origen y la incorporación de pruebas automatizadas.

# Anexo A. Evolución de la API respecto de la documentación de junio de 2026

Los documentos técnicos de endpoints se emitieron el 25 de junio de 2026, antes de las correcciones de seguridad de agosto y de la incorporación de los módulos de septiembre. Este anexo registra las diferencias entre aquel estado y el vigente, para que quien consulte los documentos originales sepa qué dejó de ser cierto.

| Aspecto | Junio de 2026 | Estado vigente |
| --- | --- | --- |
| Módulo de roles | Sin autenticación en ninguna ruta, señalado en el propio documento como «pendiente de proteger». | Lectura con token; creación, modificación y borrado con rol administrador. El controlador ya no acepta el cuerpo completo de la petición. |
| Módulo de escuelas | Sin autenticación en ninguna ruta, incluidas modificación y borrado. | Lectura con token y rol de trabajo; escritura con rol administrador. |
| Módulo de usuarios | Con token, pero sin verificación de rol: un usuario cualquiera podía asignarse el rol de administrador. | Token y rol administrador aplicados al enrutador completo; el identificador de rol se valida contra el catálogo. |
| Tablero e indicadores | Público, devolviendo datos de contacto de directores e inventario detallado por establecimiento. | Público, con la respuesta acotada a cifras agregadas. |
| Módulo de equipos | Lectura pública; alta con token. | Lectura con rol de trabajo; alta con rol administrador. |
| Módulo de proyectos | Documentado con dos endpoints. | No existe en la implementación actual. El proyecto asociado a una dotación se conserva como dato, pero no hay módulo que lo administre. |
| Módulo de estadísticas | No existía. | Cinco endpoints de consulta pública. |
| Módulo Ciudadanía Digikal | No existía. | Once endpoints: cuatro de consulta y siete del flujo de corrección de número de serie. |
| Bitácora de auditoría | Registraba la dirección IP de origen. | La dirección IP dejó de registrarse por minimización de datos. |
| Inicio de sesión | Respondía con códigos distintos según el correo existiera o no. | Respuesta indistinguible y tiempo de respuesta equiparado mediante hash señuelo. |
| Carpeta de archivos estáticos | Servida sin cabeceras de seguridad; el documento recomendaba evaluar su exposición. | Servida con cabeceras que impiden la ejecución del contenido; el destino normal es el bucket con direcciones firmadas. |

# Anexo B. Glosario

| Término | Significado en este documento |
| --- | --- |
| Acta | Documento firmado que respalda una entrega de equipamiento a un establecimiento. |
| Bucket | Servicio externo de almacenamiento de archivos donde se guardan actas e imágenes. |
| Código SICOIN | Identificador contable del equipo dentro del sistema de contabilidad integrada. |
| Código UDI | Código único que identifica a cada establecimiento educativo. |
| Dirección firmada | Dirección temporal generada por el servicio de almacenamiento que permite ver un archivo durante un tiempo limitado. |
| Dotación | Entrega registrada de equipamiento a un establecimiento en una fecha determinada. |
| Endpoint | Ruta de la API que atiende un tipo de petición concreto. |
| IMEI | Identificador único de un equipo con conexión móvil. Los equipos de doble tarjeta tienen dos. |
| Migración | Archivo versionado que describe un cambio estructural en la base de datos y cómo revertirlo. |
| OPF | Organización de Padres de Familia, responsable de remitir los archivos del programa de tabletas. |
| Seeder | Archivo que inserta los datos iniciales que la aplicación necesita para funcionar. |
| Token | Credencial firmada que acredita la sesión de un usuario en cada petición a la API. |

Fin del documento.